# Documentación del proyecto: SIEM Forense Centralizado

Proyecto de la carrera de Ciberseguridad · Diego López · Actualizado al 14 de octubre de 2026 (sesión 11)

## Dónde vamos

| Indicador | Estado |
| --- | --- |
| Metodología | Scrum (sprints de ~1 semana, demo y retro al final de cada uno) |
| Avance | ✔ Sprint 0 · ✔ Sprint 1 terminados · ▶ Sprint 2 en curso: sesiones 10, 11 y 12 hechas (reglas YAML, motor de reglas y alertas en la base); falta la sesión 13 |
| Siguiente | ▶ Sesión 13: 4 reglas de Linux y ataque real con Hydra desde Kali |
| Meta | Un SIEM funcional para mediados de noviembre; margen hasta diciembre |
| Alcance | Versión funcional primero; escalar (OpenSearch, cola, interfaz avanzada) después |

Cómo leer las tablas: ✔ = hecho (fondo verde) · ▶ = siguiente (fondo amarillo) · sin marca = pendiente.

Cambio de rumbo (14 oct): el plan se simplificó para garantizar que el sistema funcione dentro del plazo. Se quitaron tres piezas que no son necesarias para un laboratorio: OpenSearch (buscador), Redis (cola) y el frontend en React/Node. En su lugar, PostgreSQL guarda todo y FastAPI sirve la interfaz web. La parte forense (cadena de hashes) se mantiene, porque es el corazón del proyecto. Lo retirado queda documentado como “trabajo futuro” para escalar.

## 1. De qué trata el proyecto

Un SIEM (Security Information and Event Management) junta los registros (logs) de varias máquinas, detecta comportamientos sospechosos y avisa con alertas. Este proyecto le suma una parte forense: sella cada evento con una cadena de hashes, de modo que se pueda demostrar que la evidencia no fue alterada.

Cómo funciona, en 5 pasos:

- Las máquinas de prueba (Ubuntu y Windows) generan logs de seguridad.

- Un agente envía cada evento a la API.

- La API lo guarda en PostgreSQL y, en el mismo momento, lo sella encadenándolo con el hash del evento anterior.

- Un motor de reglas revisa los eventos y genera alertas.

- Todo se consulta desde una interfaz web: eventos, alertas y un botón para verificar que la cadena está íntegra.

## 2. Arquitectura

Arquitectura del SIEM Forense simplificado

Por qué esta arquitectura: todo corre dentro de la máquina Ubuntu, con un solo almacén (PostgreSQL). Esto evita mantener dos sistemas de datos sincronizados, reduce el consumo de memoria y hace que guardar un evento y sellarlo sea una sola operación. Para el volumen de un laboratorio es más que suficiente; un buscador dedicado como OpenSearch y una cola como Redis solo harían falta para escalar a miles de eventos por segundo, y quedan como trabajo futuro.

## 3. Metodología: Scrum

El proyecto es, en teoría, para dos personas (Diego y un compañero), así que se trabaja con Scrum, el marco ágil más común en equipos de software. Por ahora lo desarrolla Diego solo, pero la estructura queda lista para sumar al compañero.

Los 7 sprints del proyecto

Cómo se aplica Scrum aquí:

| Elemento de Scrum | Cómo se usa en el proyecto |
| --- | --- |
| Product Backlog | La lista de todo lo que debe tener el SIEM (este documento, sección 6) |
| Sprint | Un bloque de trabajo de ~1 semana con un objetivo claro y demostrable |
| Sprint Backlog | Las tareas del sprint actual, en el tablero de GitHub Projects |
| Daily (diario) | Nota corta en NOTAS.md al cerrar cada sesión: qué se hizo y qué falló |
| Sprint Review | Al final del sprint se prueba que el objetivo funciona (la “demo”) |
| Sprint Retrospective | Qué salió bien y qué mejorar, anotado en NOTAS.md |
| Incremento | Lo que queda funcionando al cerrar cada sprint, subido a la rama main |

Roles: mientras sea un desarrollador, Diego cumple los tres papeles (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo). Al entrar el compañero, se reparten.

## 4. Lo que ya está instalado

| Herramienta | Para qué sirve | Estado |
| --- | --- | --- |
| Git y Git Bash | Guarda el historial de cambios del código | Listo |
| GitHub (repo siem-forense, acceso por SSH) | Copia del código en la nube | Listo |
| Visual Studio Code | Editor donde se escribe todo | Listo |
| Python (3.12 en el PC, 3.14 en Ubuntu) | Lenguaje principal del proyecto | Listo |
| Docker y Docker Compose (en Ubuntu) | Levanta PostgreSQL en un contenedor | Listo |
| DBeaver | Ventana para ver la base de datos desde el PC | Listo |
| VirtualBox: Ubuntu, Windows 10 y Kali | Máquinas de prueba, en red solo-anfitrión | Listas |
| PostgreSQL 16 | Único almacén: eventos, alertas y cadena de hashes | Corriendo en Ubuntu |
| API FastAPI | Recibe y entrega los datos; sirve la interfaz | Responde en /health |

Se retira en la simplificación: Redis (la cola) deja de usarse; se puede apagar su contenedor. OpenSearch no se llegó a instalar. Docker Desktop del PC tampoco se usa (choca con VirtualBox).

## 5. Problemas que ya se resolvieron

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| Clonar por HTTPS dio error de autenticación | Se usa SSH |
| Había una carpeta del proyecto duplicada | Se borró la copia con rm -rf (no tiene deshacer) |
| python -m venv fallaba con el Python 3.13 de la Microsoft Store | Se instaló Python 3.12.10 desde python.org y se usa py -3.12 |
| Escribir python abría la versión de la Store | Se desactivaron los alias python.exe y python3.exe en Windows |
| Docker Desktop: Virtual Machine Platform not enabled | Se activó con PowerShell, wsl --update y reinicio; volvió a fallar al desactivar Hyper-V, y se decidió correr todo en Ubuntu |
| Docker podía gastar demasiada RAM | Se creó .wslconfig con memory=6GB |
| .gitignore y .env.example se subieron vacíos | Se llenaron desde el PC y se subieron con un commit de corrección |
| Ubuntu sin red solo-anfitrión | Se agregó el Adaptador 2 (solo-anfitrión): IP 192.168.56.101 |
| SSH de Ubuntu apagado (inactive) | sudo systemctl enable --now ssh |
| Reloj de Ubuntu atrasado (errores en apt update) | Zona America/Bogota y sincronización NTP activada |
| VirtualBox se cerró y la pantalla de Ubuntu quedó negra | Ajustes de pantalla (VMSVGA, 128 MB, sin 3D) y reinicio |
| Ubuntu sin internet (La red es inaccesible) | Dispositivos → Red → reconectar el cable del Adaptador 1 y sudo nmcli device connect enp0s3 |
| DBeaver: falla de contraseña | El usuario y la base debían ser siem (se había escrito siem-forence) |

## 6. Plan por sprints (22 sesiones)

Cada sesión es de 1,5 a 2 horas. Al cerrar cada sprint, el objetivo debe verse funcionando (la demo de Scrum). Las contraseñas y datos sensibles van solo en la sección 7, nunca en el repositorio.

### Sprint 0 — Fundamentos · ✔ TERMINADO

| Sesión | Qué se hizo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| ✔ 1 | Herramientas y repositorio en GitHub | Repo clonado |
| ✔ 2 | Estructura de carpetas y primer commit | Estructura en GitHub |
| ✔ 3 | PostgreSQL con Docker en Ubuntu; DBeaver conectado | Base de datos accesible |
| ✔ 4 | API FastAPI con /health | Responde desde el navegador |
| ✔ 5 | Las 3 máquinas en red, con hora y snapshots | Login fallido visible en auth.log |

### Sprint 1 — Recolección de logs de Linux · ✔ TERMINADO

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| ✔ 6 | Definir el modelo de evento y crear la tabla eventos en PostgreSQL (SQLAlchemy) | La tabla se ve en DBeaver |
| ✔ 7 | Endpoint /ingest que recibe una línea y la guarda en eventos | El evento aparece en la base |
| ✔ 8 | Parser de auth.log (tolera líneas dañadas) con 3 pruebas en pytest | Pruebas pasando |
| ✔ 9 | Agente en Ubuntu que sigue auth.log y envía a /ingest | Un login fallido real llega a la base en segundos |

### Sprint 2 — Detección y alertas · ▶ EN CURSO

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| ✔ 10 | Formato de regla en YAML y cargador de reglas | La regla se carga |
| ✔ 11 | Motor de reglas (umbral con ventana de tiempo) con pruebas | Pruebas pasando |
| ✔ 12 | Tabla alertas, conectar el motor y endpoint /alerts | Aparece una alerta de prueba |
| ▶ 13 | 4 reglas de Linux y prueba real con Hydra desde Kali | La alerta de fuerza bruta salta en menos de un minuto |

### Sprint 3 — Módulo forense

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 14 | Función sellar() con hash encadenado (HMAC) y pruebas | El mismo evento da siempre el mismo sello |
| 15 | Sellar cada evento al guardarlo; tabla de la cadena | Cada evento tiene su eslabón |
| 16 | Verificador de integridad y endpoint /verify | Alterar un evento marca FALLO e indica dónde |
| 17 | Línea de tiempo: consultar por host, usuario, IP y fecha | Sale ordenada |

### Sprint 4 — Fuente Windows

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 18 | Agente en PowerShell que envía eventos 4624, 4625 y 4720 | Los eventos salen de Windows |
| 19 | Parser de Windows con pruebas | Pruebas pasando |
| 20 | 2 reglas de Windows y prueba (crear un usuario) | Crear un usuario genera alerta |

### Sprint 5 — Interfaz web

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 21 | Login (usuario admin, contraseña protegida) con FastAPI y plantillas | Se inicia sesión en el navegador |
| 22 | Página de Eventos con tabla y filtros | Se ven y filtran los eventos |
| 23 | Página de Alertas | Se ven las alertas con su técnica MITRE |
| 24 | Página “Verificar cadena” (verde/rojo) y rol auditor de solo lectura | El auditor consulta pero no modifica |

### Sprint 6 — Cierre y entrega

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 25 | Simular 3 ataques: fuerza bruta, usuario en Windows y alteración de evidencia | Los escenarios quedan documentados |
| 26 | Documentación final: README, diagramas y manual | Documentación completa |
| 27 | Video demo de 5 a 8 minutos, etiqueta v1.0 y merge a main | Proyecto entregado |

Si hay atraso, se recorta en este orden: 2 reglas de Windows → línea de tiempo → la página de Verificar se deja como comando. Nunca se recorta: recolección de Linux, cadena de hashes con verificador, al menos 4 reglas con pruebas, y la documentación.

## 7. Credenciales y accesos del laboratorio

Entorno de laboratorio de un proyecto universitario. La red 192.168.56.x es solo-anfitrión: solo el PC y las máquinas virtuales la ven.

| Servicio | Dirección | Usuario | Contraseña |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 (Docker en Ubuntu) | 192.168.56.101:5432, base siem | siem | f550b32225802f25e76a8aaf4fe4b11a |
| Redis 7 (Docker en Ubuntu) | 127.0.0.1:6379 (solo dentro de Ubuntu) | No aplica | Sin contraseña |
| API FastAPI | http://192.168.56.101:8000 (/health, /docs) | No aplica | Sin login todavía (Sprint 5) |
| Máquina Ubuntu por SSH | ssh diego-latorre10@192.168.56.101 | diego-latorre10 | (completar) |
| Máquina Windows 10 | VirtualBox, 192.168.56.102 | Usuario10 | (completar) |
| Máquina Kali Linux | VirtualBox, 192.168.56.103 | diego | (completar) |
| GitHub | git@github.com:diegolopezlatorre1-max/siem-forense.git | diegolopezlatorre1-max | Acceso por llave SSH |

Claves que se generarán más adelante: CLAVE_FORENSE (Día 32) y SECRETO_JWT (Día 41). Se agregarán aquí cuando existan.

Cómo recuperar la contraseña de PostgreSQL: en Ubuntu, dentro de ~/siem-forense, ejecutar grep POSTGRES_PASSWORD .env.

Comandos para encender todo:

- Conectarse desde Git Bash del PC: ssh diego-latorre10@192.168.56.101

- Entrar al proyecto: cd siem-forense

- Base de datos y cola (normalmente ya encendidas): docker compose up -d

- Activar Python: source venv/bin/activate

- Encender la API: uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Si Ubuntu se queda sin internet: en VirtualBox, Dispositivos → Red → Adaptador de red 1, desmarcar y marcar Conectar cable, y luego sudo nmcli device connect enp0s3.

Regla para no confundirse: se escribe en el PC (prompt MINGW64) y se ejecuta en Ubuntu (prompt VirtualBox).

## 8. Evidencias: problemas encontrados y cómo se solucionaron

Capturas reales del montaje, en el orden en que pasaron. Cada caso dice qué falló, por qué y qué se hizo.

### 8.1 Python de la Microsoft Store no crea entornos virtuales (Día 1)

Problema: python -m venv fallaba con WinError 2. Causa: limitación del Python instalado desde la Microsoft Store. Solución: instalar Python 3.12.10 desde python.org marcando Add python.exe to PATH, desactivar los alias de la Store y crear los entornos con py -3.12.

Error al crear el entorno virtual con Python 3.13 de la Store

Instalador de Python 3.12.10: marcar Add python.exe to PATH

Alias de la Store: desactivar python.exe y python3.exe de la versión 3.13

Resultado: py ve las dos versiones y el entorno con 3.12 se crea sin error

### 8.2 Docker Desktop: Virtual Machine Platform not enabled (Día 1)

Problema: Docker Desktop no arrancaba. Causa: la función de Windows Virtual Machine Platform estaba apagada. Solución: activarla con PowerShell como administrador, ejecutar wsl --update, reiniciar Windows y limitar la memoria con .wslconfig.

Error de Docker Desktop

Comandos en PowerShell como administrador

Archivo .wslconfig creado con tope de 6 GB

### 8.3 La carpeta del proyecto no existía en el PC (Día 2)

Problema: cd ~/SIEM-forense no encontraba la carpeta (además hubo un error de escritura, forence). Causa: la copia se había borrado al corregir la carpeta duplicada. Solución: clonar de nuevo por SSH.

La carpeta no existe

Clon por SSH correcto, en la rama main

### 8.4 Docker Desktop dejó de funcionar al montar Windows 10 en VirtualBox (Día 3)

Problema: docker images en el PC daba error 500 y volvió el aviso de Virtual Machine Platform. Causa: Docker Desktop y VirtualBox chocan por la virtualización (Hyper-V quedó desactivado para que Windows 10 arrancara). Solución: decisión de arquitectura: todo el stack corre con Docker dentro de la máquina Ubuntu.

Error 500 de Docker Desktop en el PC

Docker sí funciona dentro de Ubuntu

### 8.5 Llave SSH de la máquina Ubuntu (Día 3)

Problema: al crear la llave hubo errores de escritura (shh-keygen, dos comandos pegados en una línea, - en vez de ~). Solución: un comando por línea, con -C en mayúscula; después se registró como deploy key de solo lectura en GitHub.

Dos comandos pegados en una sola línea: Too many arguments

Llave creada correctamente

GitHub: Deploy keys, sin permiso de escritura

### 8.6 Reloj de Ubuntu atrasado (Día 3)

Problema: apt update mostraba errores de archivos “todavía no válidos”. Causa: el reloj de la máquina estaba horas atrasado. Solución: zona horaria America/Bogota y sincronización NTP con timedatectl. Es clave para la línea de tiempo forense.

Errores de apt por el reloj atrasado

Reloj sincronizado: System clock synchronized: yes

### 8.7 VirtualBox se cerró de golpe (Día 3)

Problema: error de memoria de VirtualBoxVM.exe y luego pantalla negra en Ubuntu. Solución: apagar la máquina, ajustar la pantalla (VMSVGA, 128 MB de vídeo, sin aceleración 3D) y volver a encender. El cierre dejó caracteres basura en auth.log (ver 7.13).

Cierre inesperado de VirtualBox

### 8.8 Ubuntu sin red hacia el PC (Día 3)

Problema: Ubuntu solo tenía la red NAT (10.0.2.15) y el PC no podía entrar por SSH. Solución: agregar el Adaptador 2 en modo solo-anfitrión y encender el servicio SSH con sudo systemctl enable --now ssh.

Solo existía la red NAT

SSH instalado pero apagado: inactive

Adaptador 2 activo: IP 192.168.56.101

Conexión SSH desde Git Bash del PC

GitHub reconoce la llave de Ubuntu

### 8.9 Archivos del repositorio subidos vacíos (Día 3)

Problema: al clonar en Ubuntu, .env.example, .gitignore y otros archivos tenían 0 bytes, y .env aparecía como archivo sin seguimiento (riesgo de subir la contraseña). Solución: llenar .gitignore y .env.example desde el PC, subirlos y traerlos con git pull. git check-ignore confirma que .env quedó protegido.

Archivos de 0 bytes en el repositorio

Arreglo aplicado y .env ignorado

### 8.10 PostgreSQL y Redis en marcha (Día 3)

docker compose up: imágenes descargadas y contenedores iniciados

### 8.11 DBeaver no conectaba (Día 3)

Problema: password authentication failed for user "siem-forence". Causa: el nombre de la conexión quedó escrito en los campos de usuario y base de datos. Solución: usuario siem y base siem.

Error de autenticación por usuario equivocado

Conexión exitosa a PostgreSQL 16.15

### 8.12 Ubuntu sin internet (Día 4)

Problema: git pull fallaba con Could not resolve hostname github.com, y ping decía La red es inaccesible. Causa: el adaptador NAT quedó sin IP tras el cierre de VirtualBox. Solución: en VirtualBox, Dispositivos → Red → Adaptador de red 1, desmarcar y marcar Conectar cable, y luego sudo nmcli device connect enp0s3.

git pull sin internet

El adaptador NAT no logra obtener IP

Internet recuperado: ping con 0% de pérdida

### 8.13 Errores de escritura y API funcionando (Día 4)

Problema 1: se escribió EOF dentro de main.py al pegar un bloque pensado para la terminal. Solución: borrar la línea. Problema 2: la raíz / de la API respondía Not Found. Causa: solo existe la ruta /health; la respuesta demuestra que la API está viva.

Línea EOF que sobraba en main.py

La raíz responde Not Found (es lo esperado)

API respondiendo desde el navegador del PC

### 8.14 Log de logins con caracteres binarios (Día 5)

Problema: grep decía coincidencia en fichero binario y no mostraba las líneas. Causa: el cierre brusco de VirtualBox dejó bytes nulos dentro de auth.log. Solución: usar grep -a. Lección para el proyecto: el lector de logs del SIEM debe tolerar esas líneas dañadas.

Login fallido provocado y grep que no muestra resultados

Con grep -a: intentos fallidos del usuario intruso registrados

### 8.15 Sesión 6 (sin problemas graves): tabla eventos creada (Día 6)

Qué se hizo: se escribió app/db.py (modelo Evento con SQLAlchemy) en el PC, se subió con git push, y en Ubuntu se bajó con git pull, se instalaron las librerías y se ejecutó python -m app.db. Resultado: la tabla eventos aparece en DBeaver con sus columnas: id, event_id, ts, host, source, event_type, usuario, src_ip, severity, raw y recibido_en. Tropiezos menores: Ubuntu sin internet (se reconectó el cable de red) y carpeta mal escrita (siem-forence en vez de siem-forense).

Tabla eventos creada, vista desde DBeaver

### 8.16 Sesión 7: endpoint /ingest y evento repetido (Día 6)

Qué se hizo: se agregó POST /ingest en app/main.py. Recibe un evento en JSON, lo valida y lo guarda en la tabla eventos. Se probó desde la página /docs que FastAPI genera sola. Resultado: el evento prueba-001 quedó guardado en PostgreSQL y se ve en DBeaver.

Página /docs de la API con los endpoints /health e /ingest

Evento prueba-001 guardado en la tabla eventos

Problema: al enviar el mismo evento otra vez, la API respondió 500 Internal Server Error. Causa (vista en la terminal de uvicorn): duplicate key value violates unique constraint "ix_eventos_event_id". La columna event_id es única, así que la base rechaza repetidos; eso es correcto, pero la API no lo manejaba. Solución: capturar el error (IntegrityError), deshacer el intento con rollback() y responder 409 Conflict con el mensaje “Evento ya recibido”. Esto importa porque el agente real podría reenviar un evento.

Respuesta 500 antes del ajuste

La terminal de uvicorn muestra la causa: clave duplicada

Después del ajuste: 409 con mensaje claro

Dato curioso: el siguiente evento recibió id 3, no 2. El contador de PostgreSQL no retrocede cuando un intento falla (como un turno de banco que nadie usó). No es un error.

### 8.17 Sesión 8: parser de auth.log con pruebas (Día 6)

Qué se hizo: se escribió app/parsers/auth_linux.py, una función que convierte una línea del auth.log en un evento listo para /ingest (tipo, usuario, IP, severidad). Descarta líneas dañadas sin romperse, y genera el event_id como huella (SHA-256) de la línea, así que reenviar la misma línea da siempre el mismo id y no se duplica. Se escribieron 3 pruebas en tests/test_parser.py: login fallido, login exitoso y líneas dañadas. Resultado: 3 passed.

Las 3 pruebas del parser pasan en pytest

Orden del proyecto: el código del SIEM va en app/ (con subcarpetas por función) y las pruebas en tests/:

app/parsers/     convierte logs en eventos        (sesiones 8 y 19)
app/collectors/  agentes que envían a /ingest     (sesiones 9 y 18)
app/detection/   motor de reglas y alertas        (sesiones 11 y 12)
app/forensics/   hash encadenado y verificador    (sesiones 14 a 16)
rules/           reglas en YAML                   (sesiones 10 y 13)
tests/           pruebas automáticas

Tropiezos menores: al mover archivos en VS Code quedó una copia duplicada y faltaba un __init__.py (archivo vacío que marca una carpeta como paquete de Python); se corrigió. Escribir cd /siem-forense o cd -/siem-forense en vez de cd ~/siem-forense da “No existe el archivo”.

Estructura de carpetas del proyecto en VS Code

### 8.18 Sesión 9 y cierre del Sprint 1: demo del flujo completo (Día 6)

Qué se hizo: se escribió el agente app/collectors/agent_linux.py. Vigila el final de /var/log/auth.log (como tail -f), pasa cada línea nueva por el parser y envía los eventos válidos a /ingest. Abre el archivo en modo binario y reemplaza los bytes dañados, así que tolera el problema del auth.log corrupto (8.14). Se agregó la librería requests a requirements.txt.

Flujo completo del Sprint 1

Demo (Sprint Review): con la API y el agente corriendo en Ubuntu, se intentó entrar por SSH desde el PC con el usuario inexistente intruso y contraseña equivocada tres veces. El agente imprimió 200 login_failed intruso 192.168.56.1 por cada intento, y los tres eventos aparecieron en la tabla eventos.

Intentos fallidos desde el PC

El agente envía los eventos y la API responde 200

Los eventos reales (id 6, 7 y 8) ya están en PostgreSQL

Retrospectiva del Sprint 1:

| Qué salió bien | Qué mejorar |
| --- | --- |
| Flujo completo funcionando de punta a punta | Escribir con cuidado las rutas (~/siem-forense) |
| El parser tolera líneas dañadas y tiene pruebas | Mantener una sola copia de cada archivo al mover cosas en VS Code |
| /ingest rechaza duplicados con un mensaje claro | Revisar que Ubuntu tenga internet antes de git pull |

Cierre en Git: el trabajo de dev se fusionó a main con el Pull Request #2 (6 commits, 9 archivos). Así main siempre contiene un incremento que funciona.

Pull Request #2 fusionado a main

### 8.19 Sesión 10: reglas en YAML y su cargador (Día 6)

Qué se hizo: se definió la primera regla de detección (LINUX-001, fuerza bruta SSH: 5 logins fallidos de la misma IP en 60 segundos) en un archivo YAML, y se escribió app/detection/reglas.py, que lee las reglas de la carpeta rules/ y rechaza las incompletas. Resultado: 5 passed (3 del parser y 2 de reglas). La librería pyyaml se agregó a requirements.txt.

La regla LINUX-001 en formato YAML

Las 5 pruebas pasan en Ubuntu

Nota de seguridad: el Word antiguo con contraseñas (docs/SIEM Forense - documentación.docx) apareció como archivo sin rastrear en Git. No se subió porque el git add nombra carpetas concretas; se recomienda no usar git add ..

### 8.20 Sesión 11: motor de reglas (Día 6)

Qué se hizo: se escribió app/detection/motor.py, la función evaluar(regla, eventos) que cuenta, por cada IP, los eventos que caen dentro de una ventana de tiempo y devuelve una alerta cuando se llega al umbral. Se escribieron 5 pruebas con eventos inventados (sin base de datos). Resultado: 10 passed (3 del parser, 2 de reglas y 5 del motor).

Cómo decide el motor: la ventana de 60 segundos se desliza sobre los eventos de cada IP

Las 10 pruebas pasan en Ubuntu

### 8.21 Sesión 12: tabla alertas, motor conectado a /ingest y endpoint /alerts (Día 6)

Qué se hizo: (1) se agregó la tabla alertas en app/db.py; (2) se escribió app/detection/servicio.py, que cada vez que llega un evento lee de la base los eventos recientes, ejecuta el motor y guarda las alertas nuevas sin duplicarlas; (3) /ingest llama a ese servicio después de guardar; (4) se creó el endpoint GET /alerts. Resultado: un ataque real de fuerza bruta SSH (intentos fallidos con el usuario intruso desde el PC) generó la alerta LINUX-001, severidad high, técnica MITRE T1110, con 5 intentos desde la IP 192.168.56.1.

Flujo del Sprint 2: del evento a la alerta

La tabla alertas creada en PostgreSQL (vista en DBeaver)

El agente enviando los intentos fallidos a la API

Registro de la API: cada POST /ingest y las consultas a /alerts

La alerta LINUX-001 en /alerts

Problemas encontrados (sin ser fallas del código):

- La alerta no aparecía al principio. La regla exige 5 fallos en 60 segundos; con intentos manuales lentos solo había 3 o 4 dentro de la ventana. Solución: escribir las contraseñas incorrectas rápido (6 intentos en unos 20 segundos).

- Líneas 200 y 409 por parejas. Había dos agentes corriendo a la vez; ambos enviaban el mismo evento y la base rechazaba el repetido (409). Es inofensivo, pero se corrige con sudo pkill -f agent_linux y ejecutando un solo agente.

- Huecos en los números de id. PostgreSQL no devuelve los números de su secuencia cuando un insert falla; es normal.

## 9. Código del proyecto y cómo funciona

Cada archivo del Sprint 1, con su código y una explicación sencilla. A partir de ahora, el código de cada sesión nueva se agrega aquí.

### 9.1 requirements.txt: la lista de librerías

fastapi
uvicorn
pytest
sqlalchemy
psycopg[binary]
python-dotenv
requests
pyyaml

Es la lista de compras del proyecto. Con pip install -r requirements.txt se instalan todas de una vez. FastAPI y uvicorn forman la API, SQLAlchemy y psycopg hablan con PostgreSQL, python-dotenv lee el archivo .env, pytest corre las pruebas y requests envía datos desde el agente.

### 9.2 app/db.py: la tabla de eventos (sesión 6)

import os
from datetime import datetime, timezone

from dotenv import load_dotenv
from sqlalchemy import create_engine, String, Text, DateTime
from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column, sessionmaker

load_dotenv()

USUARIO = os.environ.get("POSTGRES_USER", "siem")
CLAVE = os.environ.get("POSTGRES_PASSWORD", "")
BASE = os.environ.get("POSTGRES_DB", "siem")
HOST = os.environ.get("POSTGRES_HOST", "localhost")
PUERTO = os.environ.get("POSTGRES_PORT", "5432")

URL = f"postgresql+psycopg://{USUARIO}:{CLAVE}@{HOST}:{PUERTO}/{BASE}"

motor = create_engine(URL)
Sesion = sessionmaker(bind=motor)


class Base(DeclarativeBase):
    pass


class Evento(Base):
    __tablename__ = "eventos"

    id: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
    event_id: Mapped[str] = mapped_column(String(36), unique=True, index=True)
    ts: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True))
    host: Mapped[str] = mapped_column(String(120))
    source: Mapped[str] = mapped_column(String(60))
    event_type: Mapped[str] = mapped_column(String(60), index=True)
    usuario: Mapped[str | None] = mapped_column(String(120), nullable=True)
    src_ip: Mapped[str | None] = mapped_column(String(45), nullable=True)
    severity: Mapped[str] = mapped_column(String(20), default="low")
    raw: Mapped[str] = mapped_column(Text)
    recibido_en: Mapped[datetime] = mapped_column(
        DateTime(timezone=True), default=lambda: datetime.now(timezone.utc))


def crear_tablas():
    Base.metadata.create_all(motor)


if __name__ == "__main__":
    crear_tablas()
    print("Tablas creadas:", list(Base.metadata.tables.keys()))

Cómo funciona:

- load_dotenv() y os.environ.get(...) leen los datos de conexión del archivo .env, así la contraseña no queda escrita en el código. Es como leer la llave de un llavero en vez de pegarla en la puerta.

- URL arma la dirección de la base: postgresql+psycopg://usuario:clave@host:puerto/base.

- motor es el cable hacia PostgreSQL. Sesion es una fábrica de conversaciones con la base: cada vez que se necesita guardar algo, se abre una.

- class Evento describe la tabla eventos: cada atributo es una columna. SQLAlchemy convierte esta clase de Python en una tabla real, como un plano que se convierte en edificio.

- unique=True en event_id impide guardar dos veces el mismo evento. index=True crea un índice, como el índice de un libro, para buscar más rápido.

- nullable=True permite dejar usuario y src_ip vacíos (no todos los logs los traen).

- crear_tablas() crea la tabla si no existe. El bloque if __name__ == "__main__" ejecuta eso al correr python -m app.db.

### 9.3 app/main.py: la API y el endpoint /ingest (sesión 7) — versión inicial; la actual está en 9.15

from datetime import datetime
from typing import Optional

from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel
from sqlalchemy.exc import IntegrityError

from app.db import Sesion, Evento

app = FastAPI(title="SIEM Forense")


class EventoEntrada(BaseModel):
    event_id: str
    ts: datetime
    host: str
    source: str
    event_type: str
    usuario: Optional[str] = None
    src_ip: Optional[str] = None
    severity: str = "low"
    raw: str


@app.get("/health")
def health():
    return {"estado": "ok"}


@app.post("/ingest")
def ingest(evento: EventoEntrada):
    with Sesion() as sesion:
        fila = Evento(**evento.model_dump())
        sesion.add(fila)
        try:
            sesion.commit()
        except IntegrityError:
            sesion.rollback()
            raise HTTPException(status_code=409, detail="Evento ya recibido (event_id repetido)")
        return {"guardado": True, "id": fila.id}

Cómo funciona:

- EventoEntrada es el formulario de recepción: define qué datos debe traer cada evento. Si falta uno obligatorio, la API lo rechaza sola con un error 422.

- @app.get("/health") es una ruta de latido: responde {"estado": "ok"} para comprobar que la API está viva.

- @app.post("/ingest") es la ventanilla donde los agentes entregan eventos.

- with Sesion() as sesion abre una conexión a la base y la cierra sola al terminar.

- sesion.add(fila) pone el evento en el carrito y sesion.commit() paga: lo guarda de verdad en PostgreSQL.

- try/except IntegrityError atrapa el caso del evento repetido: rollback() deshace el intento fallido y se responde 409 Conflict con un mensaje claro, en vez de un error 500.

### 9.4 app/parsers/auth_linux.py: el traductor de logs (sesión 8)

import hashlib
import re
from datetime import datetime

FECHA = re.compile(r"(?P<ts>\d{4}-\d{2}-\d{2}T[\d:.]+[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<host>\S+)\s+sshd(?:-session)?\[\d+\]:\s+(?P<msg>.*)")
FALLIDO = re.compile(r"Failed password for (?:invalid user )?(?P<usuario>\S+) from (?P<ip>\S+) port")
ACEPTADO = re.compile(r"Accepted \S+ for (?P<usuario>\S+) from (?P<ip>\S+) port")


def parsear_linea(linea):
    linea = linea.replace("\x00", "").strip()
    encontrada = FECHA.search(linea)
    if not encontrada:
        return None

    mensaje = encontrada.group("msg")
    fallido = FALLIDO.search(mensaje)
    aceptado = ACEPTADO.search(mensaje)

    if fallido:
        tipo, severidad, datos = "login_failed", "medium", fallido
    elif aceptado:
        tipo, severidad, datos = "login_success", "low", aceptado
    else:
        return None

    try:
        ts = datetime.fromisoformat(encontrada.group("ts"))
    except ValueError:
        return None

    return {
        "event_id": hashlib.sha256(linea.encode()).hexdigest()[:32],
        "ts": ts.isoformat(),
        "host": encontrada.group("host"),
        "source": "auth.log",
        "event_type": tipo,
        "usuario": datos.group("usuario"),
        "src_ip": datos.group("ip"),
        "severity": severidad,
        "raw": linea,
    }

Cómo funciona:

- FECHA, FALLIDO y ACEPTADO son moldes de búsqueda (expresiones regulares): detectan la fecha, el host y las frases “Failed password for … from IP” y “Accepted password for …”.

- replace("\x00", "") limpia la basura: quita los bytes nulos que dejó el cierre brusco de VirtualBox.

- FECHA.search(...) busca el patrón en cualquier parte de la línea, así que encuentra la fecha aunque haya basura antes.

- if not encontrada: return None es la tolerancia a líneas dañadas: se descartan en silencio y el programa no se rompe.

- (?:invalid user )? hace opcional “invalid user”, para cubrir usuarios que existen y que no.

- hashlib.sha256(...) crea el event_id como huella digital de la línea: la misma línea siempre da el mismo id, así que reenviarla da 409 y no se duplica.

- fromisoformat convierte el texto de la fecha en una fecha real; si es inválida, se descarta.

- El return {...} arma el evento con los mismos campos que pide /ingest.

### 9.5 tests/test_parser.py: las pruebas del parser (sesión 8)

from app.parsers.auth_linux import parsear_linea

LINEA_FALLIDA = "2026-10-14T00:42:32.536944-05:00 diego-latorre10-VirtualBox sshd-session[14890]: Failed password for invalid user intruso from 192.168.56.101 port 49994 ssh2"
LINEA_EXITOSA = "2026-10-14T01:10:00.000000-05:00 diego-latorre10-VirtualBox sshd-session[15000]: Accepted password for diego from 192.168.56.1 port 50000 ssh2"


def test_login_fallido():
    evento = parsear_linea(LINEA_FALLIDA)
    assert evento["event_type"] == "login_failed"
    assert evento["usuario"] == "intruso"
    assert evento["src_ip"] == "192.168.56.101"
    assert evento["severity"] == "medium"


def test_login_exitoso():
    evento = parsear_linea(LINEA_EXITOSA)
    assert evento["event_type"] == "login_success"
    assert evento["usuario"] == "diego"
    assert evento["severity"] == "low"


def test_lineas_danadas():
    assert parsear_linea("\x00\x00\x00 basura sin sentido") is None
    assert parsear_linea("") is None
    con_basura = "\x00\x00" + LINEA_FALLIDA
    assert parsear_linea(con_basura)["event_type"] == "login_failed"

Cómo funciona: cada función test_... es una prueba. assert significa “esto debe ser verdad”: si no lo es, la prueba falla. Son el inspector de calidad del parser: se ejecutan con python -m pytest -v y confirman que un login fallido, uno exitoso y las líneas dañadas se tratan bien. Si más adelante se cambia el parser y se rompe algo, las pruebas avisan al instante.

### 9.6 app/collectors/agent_linux.py: el agente (sesión 9)

import os
import time

import requests

from app.parsers.auth_linux import parsear_linea

ARCHIVO = "/var/log/auth.log"
API = os.environ.get("SIEM_API", "http://localhost:8000/ingest")


def seguir(archivo):
    with open(archivo, "rb") as f:
        f.seek(0, 2)
        while True:
            linea = f.readline()
            if not linea:
                time.sleep(0.5)
                continue
            yield linea.decode("utf-8", errors="replace")


def enviar(evento):
    try:
        r = requests.post(API, json=evento, timeout=5)
        print(r.status_code, evento["event_type"], evento["usuario"], evento["src_ip"])
    except requests.RequestException as e:
        print("No se pudo enviar:", e)


if __name__ == "__main__":
    print("Agente siguiendo", ARCHIVO)
    for linea in seguir(ARCHIVO):
        evento = parsear_linea(linea)
        if evento:
            enviar(evento)

Cómo funciona:

- seguir() es el vigilante: f.seek(0, 2) se pone al final del archivo (solo le interesa lo nuevo). Si no hay línea nueva, espera medio segundo y vuelve a mirar, como alguien asomándose a un buzón.

- Abre el archivo en modo binario y errors="replace" cambia los bytes dañados por un símbolo, para no romperse con la basura de VirtualBox.

- yield entrega una línea a la vez sin cerrar el vigilante, como una cinta transportadora.

- enviar() es el cartero: hace el POST a /ingest e imprime el código que responde la API. Si la API está apagada, avisa y sigue.

- El bloque final une todo: por cada línea nueva, la parsea y, si es un evento válido, la envía.

### 9.7 Cómo ejecutar todo (resumen)

| Qué | Dónde | Comando |
| --- | --- | --- |
| Entrar al proyecto | Ubuntu | cd ~/siem-forense y source venv/bin/activate |
| Traer cambios | Ubuntu | git pull y pip install -r requirements.txt |
| Crear la tabla | Ubuntu | python -m app.db |
| Correr las pruebas | Ubuntu | python -m pytest -v |
| Ver las alertas | Navegador del PC | http://192.168.56.101:8000/alerts |
| Encender la API | Ubuntu | uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload |
| Encender el agente | Ubuntu (otra ventana) | sudo venv/bin/python -m app.collectors.agent_linux |
| Probar la API a mano | Navegador del PC | http://192.168.56.101:8000/docs |

### 9.8 rules/linux_ssh_fuerza_bruta.yml: la regla (sesión 10)

id: LINUX-001
nombre: Fuerza bruta SSH
descripcion: Muchos logins fallidos desde la misma IP en poco tiempo
event_type: login_failed
agrupar_por: src_ip
umbral: 5
ventana_segundos: 60
severidad: high
mitre: T1110

Es la hoja de instrucciones del vigilante: event_type es qué evento vigila; agrupar_por es cómo los cuenta (por IP de origen, porque cinco fallos de IPs distintas no son un ataque pero cinco de la misma sí); umbral y ventana_segundos dicen “5 veces en 60 segundos”; severidad es la gravedad de la alerta; mitre: T1110 es la técnica de MITRE ATT&CK que corresponde a fuerza bruta. En YAML la sangría y los dos puntos importan.

### 9.9 app/detection/reglas.py: el cargador de reglas (sesión 10)

from pathlib import Path

import yaml

OBLIGATORIOS = ["id", "nombre", "event_type", "agrupar_por",
                "umbral", "ventana_segundos", "severidad", "mitre"]
CARPETA = Path(__file__).resolve().parents[2] / "rules"


def cargar_regla(ruta):
    with open(ruta, encoding="utf-8") as f:
        regla = yaml.safe_load(f)
    faltan = [c for c in OBLIGATORIOS if c not in regla]
    if faltan:
        raise ValueError(f"{Path(ruta).name}: faltan campos {faltan}")
    return regla


def cargar_reglas(carpeta=CARPETA):
    return [cargar_regla(r) for r in sorted(Path(carpeta).glob("*.yml"))]

Cómo funciona:

- yaml.safe_load convierte el texto del archivo en un diccionario de Python.

- OBLIGATORIOS es la lista de campos que toda regla debe tener, como los casilleros obligatorios de un formulario.

- CARPETA calcula dónde está rules/ a partir de la ubicación del propio archivo (parents[2] es la raíz del proyecto: parents[0] es detection, parents[1] es app), así funciona sin importar desde dónde se ejecute.

- faltan junta los campos obligatorios que no están; si hay alguno, se falla con un mensaje claro en vez de romperse más adelante.

- cargar_reglas lee todos los .yml de rules/: agregar una regla nueva es solo agregar un archivo.

### 9.10 tests/test_reglas.py: pruebas del cargador (sesión 10)

import pytest

from app.detection.reglas import cargar_regla, cargar_reglas


def test_carga_regla_fuerza_bruta():
    ids = [r["id"] for r in cargar_reglas()]
    assert "LINUX-001" in ids


def test_regla_incompleta(tmp_path):
    archivo = tmp_path / "mala.yml"
    archivo.write_text("id: X\n")
    with pytest.raises(ValueError):
        cargar_regla(archivo)

La primera prueba carga las reglas reales y verifica que LINUX-001 esté. La segunda crea a propósito una regla incompleta en una carpeta temporal (tmp_path, que pytest borra sola) y comprueba que el cargador la rechace con un ValueError: es la prueba de que el “inspector” funciona cuando algo falta. Se agregó pyyaml a requirements.txt.

### 9.11 app/detection/motor.py: el motor de reglas (sesión 11)

from collections import defaultdict, deque
from datetime import timedelta


def evaluar(regla, eventos):
    ventana = timedelta(seconds=regla["ventana_segundos"])
    grupos = defaultdict(list)
    for e in eventos:
        if e["event_type"] == regla["event_type"]:
            clave = e.get(regla["agrupar_por"])
            if clave:
                grupos[clave].append(e)

    alertas = []
    for clave, lista in grupos.items():
        lista.sort(key=lambda e: e["ts"])
        activos = deque()
        for e in lista:
            activos.append(e)
            while e["ts"] - activos[0]["ts"] > ventana:
                activos.popleft()
            if len(activos) >= regla["umbral"]:
                alertas.append({
                    "regla_id": regla["id"],
                    "nombre": regla["nombre"],
                    "severidad": regla["severidad"],
                    "mitre": regla["mitre"],
                    "clave": clave,
                    "cantidad": len(activos),
                    "ts": e["ts"],
                })
                activos.clear()
    return alertas

Cómo funciona: es un contador con reloj.

- ventana = timedelta(seconds=...) convierte los 60 segundos de la regla en una duración que Python sabe restar de fechas.

- El primer for es el clasificador de correo: descarta los eventos que no son del tipo vigilado y agrupa el resto en montones separados por IP (grupos).

- lista.sort(...) ordena cada montón por fecha.

- activos es la ventana deslizante: una fila con los eventos recientes. Cada evento nuevo entra por detrás.

- El while saca de la fila, por delante, los eventos que ya pasaron de 60 segundos, como un reloj que va soltando los intentos viejos.

- if len(activos) >= umbral pregunta si quedan 5 o más dentro de la ventana; si sí, crea la alerta con los datos de la regla.

- activos.clear() vacía la fila tras alertar, así 10 fallos seguidos dan 2 alertas y no 6 repetidas.

### 9.12 tests/test_motor.py: pruebas del motor (sesión 11)

from datetime import datetime, timedelta

from app.detection.motor import evaluar

REGLA = {
    "id": "LINUX-001",
    "nombre": "Fuerza bruta SSH",
    "event_type": "login_failed",
    "agrupar_por": "src_ip",
    "umbral": 5,
    "ventana_segundos": 60,
    "severidad": "high",
    "mitre": "T1110",
}
INICIO = datetime(2026, 10, 14, 12, 0, 0)


def evento(ip, segundo, tipo="login_failed"):
    return {"event_type": tipo, "src_ip": ip,
            "ts": INICIO + timedelta(seconds=segundo)}


def test_alerta_con_5_fallos_rapidos():
    eventos = [evento("10.0.0.1", i * 10) for i in range(5)]
    alertas = evaluar(REGLA, eventos)
    assert len(alertas) == 1
    assert alertas[0]["clave"] == "10.0.0.1"
    assert alertas[0]["mitre"] == "T1110"


def test_sin_alerta_si_son_lentos():
    eventos = [evento("10.0.0.1", i * 20) for i in range(5)]
    assert evaluar(REGLA, eventos) == []


def test_sin_alerta_si_son_ips_distintas():
    eventos = [evento(f"10.0.0.{i}", i) for i in range(5)]
    assert evaluar(REGLA, eventos) == []


def test_ignora_otros_tipos_de_evento():
    eventos = [evento("10.0.0.1", i, "login_success") for i in range(5)]
    assert evaluar(REGLA, eventos) == []


def test_no_repite_alertas():
    eventos = [evento("10.0.0.1", i) for i in range(10)]
    assert len(evaluar(REGLA, eventos)) == 2

Cómo funciona: son cinco escenarios de simulacro para el vigilante: 5 fallos rápidos dan 1 alerta; 5 fallos lentos (80 s) no dan alerta; 5 fallos de IPs distintas no dan alerta; 5 logins exitosos no dan alerta; y 10 fallos seguidos dan 2 alertas, no 6. La función evento(ip, segundo, tipo) es un fabricante de eventos falsos que evita repetir código. Estas pruebas no usan la base de datos ni la red, por eso corren en una fracción de segundo.

### 9.13 app/db.py: la tabla de alertas (sesión 12)

Se agregó este bloque al final de db.py (antes de crear_tablas), y arriba se importó UniqueConstraint junto a las demás cosas de sqlalchemy.

from sqlalchemy import UniqueConstraint


class Alerta(Base):
    __tablename__ = "alertas"
    __table_args__ = (UniqueConstraint("regla_id", "clave", "ts"),)

    id: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
    regla_id: Mapped[str] = mapped_column(String(30), index=True)
    nombre: Mapped[str] = mapped_column(String(100))
    severidad: Mapped[str] = mapped_column(String(10))
    mitre: Mapped[str] = mapped_column(String(20))
    clave: Mapped[str] = mapped_column(String(100))
    cantidad: Mapped[int]
    ts: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True))
    creada_en: Mapped[datetime] = mapped_column(
        DateTime(timezone=True), default=lambda: datetime.now(timezone.utc)
    )

Cómo funciona: es la hoja de partes de incidentes del vigilante. Cada alerta guarda qué regla la disparó (regla_id, nombre), qué tan grave es (severidad), la técnica MITRE ATT&CK (mitre), quién la causó (clave, por ejemplo la IP), cuántos eventos la provocaron (cantidad), cuándo ocurrió (ts) y cuándo se registró (creada_en). __table_args__ con UniqueConstraint es un candado: la base rechaza dos alertas con la misma regla, la misma clave y el mismo instante, así que aunque el código fallara, no habría duplicados exactos. Para crear la tabla: python -m app.db, que imprime Tablas creadas: ['eventos', 'alertas'].

### 9.14 app/detection/servicio.py: conectar el motor con la base (sesión 12)

from datetime import datetime, timedelta, timezone

from sqlalchemy import select

from app.db import Sesion, Evento, Alerta
from app.detection.reglas import cargar_reglas
from app.detection.motor import evaluar


def ejecutar_reglas():
    """Evalúa todas las reglas sobre los eventos recientes y guarda las alertas nuevas."""
    nuevas = 0
    ahora = datetime.now(timezone.utc)
    with Sesion() as sesion:
        for regla in cargar_reglas():
            ventana = regla["ventana_segundos"]
            desde = ahora - timedelta(seconds=ventana * 10)
            filas = sesion.scalars(
                select(Evento).where(
                    Evento.ts >= desde,
                    Evento.event_type == regla["event_type"],
                )
            ).all()
            eventos = [
                {
                    "event_type": f.event_type,
                    "src_ip": f.src_ip,
                    "usuario": f.usuario,
                    "host": f.host,
                    "ts": f.ts,
                }
                for f in filas
            ]
            for alerta in evaluar(regla, eventos):
                limite = alerta["ts"] - timedelta(seconds=ventana)
                existe = sesion.scalars(
                    select(Alerta).where(
                        Alerta.regla_id == alerta["regla_id"],
                        Alerta.clave == alerta["clave"],
                        Alerta.ts >= limite,
                    )
                ).first()
                if existe:
                    continue
                sesion.add(Alerta(**alerta))
                sesion.flush()
                nuevas += 1
        sesion.commit()
    return nuevas

Cómo funciona: es el puente entre la base y el vigilante (el motor). Por cada regla: (1) calcula hasta dónde mirar atrás (ventana * 10, o sea 10 minutos para una regla de 60 s); (2) pide a la base solo los eventos de ese tipo en ese periodo; (3) los convierte en diccionarios simples, que es lo que entiende evaluar (así el motor sigue sin saber nada de bases de datos y se puede probar solo); (4) por cada alerta que devuelve el motor, revisa si ya existe una igual (misma regla y misma IP dentro de la última ventana) y, si no, la guarda. Esa revisión evita que cada evento nuevo vuelva a generar la misma alerta, porque se reevalúan los mismos eventos viejos una y otra vez. Devuelve cuántas alertas nuevas creó.

### 9.15 app/main.py: versión actual con /ingest conectado y /alerts (sesión 12)

Cambios respecto a 9.3: se importan select, Alerta y ejecutar_reglas; /ingest ahora llama al motor después de guardar; y se agrega /alerts.

from datetime import datetime
from typing import Optional

from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel
from sqlalchemy import select
from sqlalchemy.exc import IntegrityError

from app.db import Sesion, Evento, Alerta
from app.detection.servicio import ejecutar_reglas

app = FastAPI(title="SIEM Forense")


class EventoEntrada(BaseModel):
    event_id: str
    ts: datetime
    host: str
    source: str
    event_type: str
    usuario: Optional[str] = None
    src_ip: Optional[str] = None
    severity: str = "low"
    raw: str


@app.get("/health")
def health():
    return {"estado": "ok"}


@app.post("/ingest")
def ingest(evento: EventoEntrada):
    with Sesion() as sesion:
        fila = Evento(**evento.model_dump())
        sesion.add(fila)
        try:
            sesion.commit()
        except IntegrityError:
            sesion.rollback()
            raise HTTPException(status_code=409, detail="Evento ya recibido (event_id repetido)")
        id_guardado = fila.id
    alertas_nuevas = ejecutar_reglas()
    return {"guardado": True, "id": id_guardado, "alertas_nuevas": alertas_nuevas}


@app.get("/alerts")
def listar_alertas(limite: int = 50):
    with Sesion() as sesion:
        filas = sesion.scalars(
            select(Alerta).order_by(Alerta.ts.desc()).limit(limite)
        ).all()
        return [
            {
                "id": a.id,
                "regla_id": a.regla_id,
                "nombre": a.nombre,
                "severidad": a.severidad,
                "mitre": a.mitre,
                "clave": a.clave,
                "cantidad": a.cantidad,
                "ts": a.ts.isoformat(),
            }
            for a in filas
        ]

Cómo funciona: /ingest ahora tiene dos pasos: guardar el evento (como antes, con el 409 si ya existía) y, ya cerrada la sesión, llamar a ejecutar_reglas(). El id se guarda en id_guardado dentro de la sesión porque después de cerrarla la fila ya no se puede leer. La respuesta incluye alertas_nuevas, útil para ver en las pruebas cuándo salta una alerta. /alerts es la ventanilla de consulta: lee las alertas de la tabla, las más recientes primero (limite = cuántas, 50 por defecto) y las devuelve como lista de diccionarios; ts.isoformat() convierte la fecha a texto, porque JSON no tiene tipo fecha.