# SIEM Forense Centralizado

Table of Contents

# Documentación: SIEM Forense Centralizado

Proyecto de la carrera de Ciberseguridad · Actualizado el 21 de octubre de 2026

## Dónde vamos

| Indicador | Estado |
| --- | --- |
| Metodología | Scrum (sprints de ~1 semana, demo y retro al final de cada uno) |
| Avance | ✔ Sprint 0 · ✔ Sprint 1 · ✔ Sprint 2 (motor y 4 reglas, sin la prueba con Hydra) · ▶ Sprint 3: reestructuración al estándar CORE |
| Siguiente | Código del Sprint 3 terminado (monorepo, API Nest, ingesta con llave, motor, worker, OpenAPI; backend Python retirado). Falta verificarlo en la VM y la demo con Hydra. Después, ▶ Sprint 4: seguridad y forense |
| Meta | SIEM funcional para el 15 de noviembre; margen hasta diciembre |
| Estándar | Estándar técnico obligatorio “CORE”, obligatorio para todos los proyectos |

Cambio de rumbo (18 oct): se publicó el estándar técnico obligatorio (el “CORE”). Exige TypeScript de punta a punta, un frontend en Vue 3 + Pinia, autenticación con doble token, RBAC/ABAC, migraciones versionadas, colas y logs con correlation-id. La simplificación del 14 de octubre (solo FastAPI + PostgreSQL) ya no lo cumple, así que el backend se migra a NestJS y se recuperan Redis (para la cola) y el frontend. El corazón del proyecto no cambia: recolección, reglas YAML y cadena forense de hashes. Ver ADR 0002.

## Índice

| # | Documento | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 01 | Visión y alcance | Qué es, objetivos, alcance v1 y fuera de alcance |
| 02 | Estándar CORE | Requisitos obligatorios y matriz de cumplimiento |
| 03 | Arquitectura | Componentes, flujos y despliegue |
| 04 | Seguridad | Amenazas, doble token, RBAC/ABAC, cifrado, rate limiting |
| 05 | Backend | Capas, módulos, errores, logs y colas |
| 06 | Frontend | Vue 3, Pinia, guards y cliente HTTP |
| 07 | Datos | Modelo, migraciones y bloqueos |
| 08 | API | Contrato de endpoints v1 |
| 09 | Detección y forense | Reglas, motor y cadena HMAC |
| 10 | Plan por sprints | Backlog, sprints y orden de recorte |
| 11 | Laboratorio | Máquinas, red y cómo encender todo |
| 12 | Bitácora | Diario, retros y problemas resueltos |
| — | Decisiones (ADR) | Por qué se eligió cada cosa |
| — | Plan de reestructuración por fases | Fases 0–3 de la migración al CORE (Fases 0 y 1 hechas salvo rotar la clave; Fase 3 en el Sprint 3) |

## Reglas de la documentación

- La fuente es el Markdown de esta carpeta. El Word de entrega se genera con scripts/export-docs.sh en export/SIEM_Forense.docx.

- Nunca se escriben contraseñas, llaves ni secretos en esta carpeta. Las credenciales del laboratorio van en docs/privado/ (ignorada por Git).

- Cada sesión de trabajo actualiza la bitácora y la tabla “Dónde vamos”.

# 01 · Visión y alcance

## Qué es

Un SIEM (Security Information and Event Management) reúne los logs de varias máquinas, los normaliza, detecta comportamientos sospechosos con reglas y avisa con alertas. Este proyecto le suma un módulo forense: cada evento se sella con una cadena de hashes HMAC, lo que permite demostrar que la evidencia no fue alterada después de recibirla.

## Cómo funciona, en 6 pasos

- Las máquinas del laboratorio (Ubuntu y Windows 10) generan logs de seguridad.

- Un agente en cada máquina lee los logs, los convierte en eventos y los envía a la API con su llave de agente.

- La API valida el evento y, en una sola transacción, lo guarda en PostgreSQL y lo encadena al eslabón anterior de la cadena forense.

- La API deja un trabajo en la cola (Redis), y un worker evalúa las reglas de detección y crea las alertas.

- Los analistas consultan eventos y alertas, y gestionan las alertas desde la interfaz web (Vue 3).

- Un auditor puede verificar en cualquier momento que la cadena forense está íntegra y, si no lo está, en qué eslabón se rompió.

## Objetivos v1

| # | Objetivo | Cómo se mide |
| --- | --- | --- |
| O1 | Recolectar logs de Linux (auth.log) y Windows (4624, 4625, 4720) | Un evento real llega a la base en segundos |
| O2 | Detectar ataques con reglas declarativas en YAML | Hydra desde Kali dispara LINUX-001 en menos de 1 minuto |
| O3 | Garantizar la integridad de la evidencia | Alterar un evento en la base hace que la verificación marque FALLO en el eslabón exacto |
| O4 | Cumplir el estándar técnico obligatorio CORE | Matriz de 02-estandar-core.md completa y con pruebas |
| O5 | Acceso seguro por roles | El auditor puede consultar pero no modificar; el analista solo modifica las alertas asignadas a él |

## Alcance v1

- Agente Linux (Python) y agente Windows (PowerShell).

- API NestJS: ingesta, detección asíncrona, alertas, cadena forense, línea de tiempo y autenticación.

- Interfaz web Vue 3: login, eventos, alertas, verificación de la cadena y línea de tiempo.

- 4 reglas de Linux y 2 de Windows, con técnica MITRE ATT&CK.

- Roles: admin, analista y auditor.

- Despliegue en la VM Ubuntu con Docker Compose.

## Fuera de alcance (trabajo futuro)

- OpenSearch o cualquier buscador dedicado. PostgreSQL basta para el volumen del laboratorio.

- Alta disponibilidad y escalado horizontal.

- Notificaciones externas (correo, Slack).

- Correlación entre fuentes con reglas de secuencia.

- Sellado de tiempo externo (TSA, RFC 3161) para la cadena forense.

## Cambios de rumbo

| Fecha | Cambio | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 14 oct | Se quitaron OpenSearch, Redis y el frontend; se dejó solo FastAPI + PostgreSQL | Garantizar el plazo (ADR 0001) |
| 18 oct | Migración a TypeScript (NestJS + Vue 3); vuelven Redis (cola) y el frontend | Estándar CORE obligatorio (ADR 0002) |

## Equipo y roles Scrum

El proyecto es para dos personas. Mientras haya un solo desarrollador, esa persona cumple los tres papeles (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo). Cuando entre el compañero, se reparten.

# 02 · Estándar técnico obligatorio (“CORE”)

Es obligatorio para todos los proyectos. Fuente: assets/estandar-core.png.

Estándar CORE

## Requisitos (transcripción)

### Seguridad y acceso

- S1 · Autenticación. Flujo de doble token: Access Token en memoria y Refresh Token rotativo en cookie segura (HttpOnly, SameSite=Strict, Secure), con revocación de sesiones concurrentes.

- S2 · Autorización. RBAC/ABAC granular a nivel de endpoint mediante middlewares que validen que el recurso pertenece a quien lo pide (resource ownership).

- S3 · Cifrado y datos. Hashing con Argon2id o bcrypt. Validación estricta con schemas (Zod/Joi), prevención de XSS y SQLi, y rate limiting.

### Frontend (Vue 3 + Pinia + TS)

- F1 · TypeScript. Tipado estricto de punta a punta (modelos, estado y contratos de API), sin any.

- F2 · Pinia. Stores normalizados, persistencia selectiva y manejo explícito de los estados de carga, error y caché.

- F3 · Routing y red. Navigation Guards asíncronos para el control de acceso. Axios/Fetch tipado con interceptores y reintentos automáticos.

### Backend y persistencia

- B1 · Arquitectura limpia. Desacoplamiento estricto por capas (controladores, servicios y repositorios) con principios SOLID.

- B2 · Bases de datos. PostgreSQL/MySQL con migraciones versionadas y transacciones ACID (bloqueo optimista o pesimista), o MongoDB con esquemas.

- B3 · Resiliencia. Manejo global de excepciones, logs estructurados con x-correlation-id y colas en memoria o Redis para las tareas asíncronas.

## Matriz de cumplimiento

Estado: ✔ hecho · ▶ en curso · ☐ pendiente. Cada fila debe terminar con una prueba automática que la demuestre.

| Req. | Cómo se cumple en el SIEM | Dónde | Prueba | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Access JWT de 10 min guardado solo en memoria (store auth). Refresh opaco de 7 días en cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/api/v1/auth, guardado como hash, que rota en cada uso. Reutilizar un refresh revoca toda la familia. Máximo 3 sesiones por usuario y logout-all | api/modules/auth | e2e auth.e2e-spec.ts: rotación, reutilización, límite de sesiones | S4 | ☐ |
| S2 | RolesGuard (RBAC) con @Roles() en cada endpoint. PolicyGuard (ABAC) con @CheckPolicy(): solo el analista asignado o un admin cambia una alerta. Los agentes se autentican con AgentKeyGuard | api/common/guards | e2e: auditor recibe 403; un analista no asignado recibe 403 | S4 | ☐ |
| S3 | Argon2id para contraseñas y llaves de agente. Zod en todas las entradas (body, query, params, env, YAML). Solo consultas parametrizadas de TypeORM. helmet con CSP, v-html prohibido. @nestjs/throttler con almacén en Redis | api/common, packages/shared | e2e: un payload inválido da 400; ráfaga de logins da 429; raw con <script> se muestra escapado | S3–S4 | ▶ |
| F1 | strict: true, noImplicitAny y la regla ESLint no-explicit-any: error. Los tipos del contrato salen de los schemas Zod de packages/shared (z.infer), compartidos con la API | apps/web, packages/shared | pnpm -r typecheck y pnpm -r lint en verde | S3–S5 | ▶ |
| F2 | Stores events y alerts normalizados (byId, allIds), con status (idle, loading, success, error), error y fetchedAt (caché con TTL). Persistencia selectiva: solo los filtros y preferencias de UI se guardan en localStorage; nunca los tokens | apps/web/src/stores | Vitest de los stores | S5 | ☐ |
| F3 | router.beforeEach asíncrono que restaura la sesión con /auth/refresh y valida meta.roles. Instancia Axios tipada: un interceptor añade el Bearer y, ante un 401, hace un único refresh en cola y reintenta; reintentos con backoff para errores de red/5xx en métodos idempotentes | apps/web/src/router, apps/web/src/api/http.ts | Vitest del interceptor (401 → refresh → reintento) | S5 | ☐ |
| B1 | Módulos NestJS con capa controller (HTTP), service (casos de uso) y repository (acceso a datos tras una interfaz). El motor de reglas es una función pura sin dependencias de infraestructura | apps/api/src/modules/* | Pruebas unitarias de servicios con repositorios falsos | S3 | ▶ |
| B2 | PostgreSQL 16 con migraciones de TypeORM versionadas en Git (synchronize: false). La ingesta guarda evento y eslabón en la misma transacción, con bloqueo pesimista (FOR UPDATE) del último eslabón. Las alertas usan bloqueo optimista (@VersionColumn) y un conflicto responde 409 | apps/api/src/database, modules/forensics, modules/alerts | e2e: 20 ingestas concurrentes dejan una cadena lineal y válida; un PATCH con versión vieja da 409 | S3–S6 | ▶ |
| B3 | AllExceptionsFilter que responde en formato application/problem+json (RFC 7807). nestjs-pino escribe logs JSON con correlationId. El middleware lee o genera x-correlation-id y lo devuelve en la respuesta. La cola BullMQ deteccion recibe ese correlationId | apps/api/src/common, modules/detection | e2e: toda respuesta trae x-correlation-id y los errores tienen forma problem+json | S3 | ▶ |

Nota sobre Zod/Joi: se usa Zod en el backend y en el frontend con los mismos schemas (packages/shared). Así el contrato de la API está tipado de punta a punta (F1) y la validación es una sola fuente de verdad (S3).

# 03 · Arquitectura

## Componentes

flowchart LR
  subgraph Fuentes
    U[Ubuntu<br/>auth.log] --> AL[Agente Linux<br/>Python]
    W[Windows 10<br/>Event Log] --> AW[Agente Windows<br/>PowerShell]
  end
  AL -- "POST /api/v1/ingest<br/>X-Agent-Key" --> API
  AW -- "POST /api/v1/ingest<br/>X-Agent-Key" --> API
  subgraph Ubuntu["VM Ubuntu · Docker Compose"]
    API[API NestJS] -- "evento + eslabón<br/>(una transacción)" --> PG[(PostgreSQL 16)]
    API -- "job evaluar-reglas" --> R[(Redis 7)]
    R --> WK[Worker de detección<br/>BullMQ]
    WK -- alertas --> PG
    WEB[Web Vue 3<br/>archivos estáticos]
  end
  NAV[Navegador<br/>admin · analista · auditor] -- HTTPS --> WEB
  NAV -- "Bearer + cookie refresh" --> API

| Componente | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Agente Linux | Python 3 (agents/linux) | Sigue /var/log/auth.log, parsea y envía. Tolera líneas dañadas |
| Agente Windows | PowerShell (agents/windows) | Lee los eventos 4624, 4625 y 4720 y los envía |
| API | NestJS + TypeScript (apps/api) | Ingesta, autenticación, alertas, forense, línea de tiempo y OpenAPI |
| Worker | El mismo código de la API con otro proceso de arranque (main.worker.ts) | Consume la cola deteccion y evalúa las reglas |
| Web | Vue 3 + Vite + Pinia (apps/web) | Interfaz para analistas y auditores |
| PostgreSQL 16 | Docker | Único almacén: eventos, cadena, alertas, usuarios y sesiones |
| Redis 7 | Docker | Cola BullMQ y contadores del rate limiting |
| Contrato | Zod (packages/shared) | Schemas y tipos compartidos entre API y web |

## Flujo de ingesta y detección

sequenceDiagram
  participant A as Agente
  participant API as API (events)
  participant DB as PostgreSQL
  participant Q as Redis/BullMQ
  participant WK as Worker
  A->>API: POST /ingest (X-Agent-Key, x-correlation-id)
  API->>API: AgentKeyGuard + validación Zod
  API->>DB: BEGIN
  API->>DB: SELECT último eslabón FOR UPDATE
  API->>DB: INSERT evento + INSERT eslabón (HMAC)
  API->>DB: COMMIT
  API->>Q: add("evaluar-reglas", {eventType, correlationId})
  API-->>A: 202 {id}
  Q->>WK: job
  WK->>DB: eventos recientes del tipo
  WK->>WK: engine.evaluar(regla, eventos)
  WK->>DB: INSERT alertas nuevas (deduplicadas)

- Si el event_id ya existe, la transacción se revierte y la respuesta es 409 (el agente puede reenviar sin duplicar).

- Si Redis no está disponible, el evento igual queda guardado y sellado. Al arrancar, el worker reevalúa la ventana reciente, así que la detección se retrasa pero no se pierde.

## Flujo de autenticación (resumen)

Ver el detalle en 04-seguridad.md.

sequenceDiagram
  participant B as Navegador (Pinia)
  participant API
  B->>API: POST /auth/login {usuario, clave}
  API-->>B: 200 {accessToken} + Set-Cookie refresh (HttpOnly)
  B->>API: GET /alerts (Bearer access)
  API-->>B: 401 (access vencido)
  B->>API: POST /auth/refresh (cookie)
  API-->>B: 200 {accessToken} + nueva cookie (rotación)
  B->>API: reintenta GET /alerts

## Despliegue

Todo corre en la VM Ubuntu (192.168.56.101) con docker compose: postgres, redis, api, worker y web (nginx con los estáticos de Vite, que hace de proxy de /api a la API). En desarrollo, la API y la web pueden correr en el PC contra el Postgres y el Redis de la VM.

| Puerto | Servicio | Expuesto a |
| --- | --- | --- |
| 80 | web (nginx) → /api proxy a 3000 | red solo-anfitrión |
| 3000 | API | solo dentro de Docker (y localhost en desarrollo) |
| 5432 | PostgreSQL | red solo-anfitrión (DBeaver) |
| 6379 | Redis | solo 127.0.0.1 |

## Principios

- Un solo almacén de verdad (PostgreSQL). Redis solo tiene datos efímeros (la cola y los contadores).

- Guardar y sellar son una sola operación atómica. No puede existir un evento sin su eslabón.

- La detección es asíncrona y no frena la ingesta.

- El motor es puro: recibe una regla y una lista de eventos y devuelve alertas. Se prueba sin base de datos.

# 04 · Seguridad

Cubre los requisitos S1, S2 y S3 del estándar CORE.

## Modelo de amenazas (resumen)

| Amenaza | Activo | Control |
| --- | --- | --- |
| Robo del access token por XSS | Sesión | Token solo en memoria (nunca en localStorage), CSP estricta, sin v-html, campo raw escapado |
| Robo o reutilización del refresh token | Sesión | Cookie HttpOnly/Secure/SameSite=Strict, rotación en cada uso, detección de reutilización que revoca la familia |
| CSRF contra /auth/refresh | Sesión | SameSite=Strict, Path limitado a /api/v1/auth y verificación del encabezado Origin |
| Fuerza bruta contra el login | Cuentas | Rate limit de 5 intentos/min por IP+usuario, Argon2id |
| Agente falso que inyecta eventos | Evidencia | API key por agente (guardada con hash) y host del evento comparado con el registrado del agente |
| Alteración de evidencia en la base | Evidencia | Cadena HMAC con clave fuera de la base (CLAVE_FORENSE) y verificador |
| Inyección SQL | Base de datos | Solo el query builder o repositorios de TypeORM con parámetros; prohibido concatenar SQL |
| Escalada de privilegios | Datos | RBAC por endpoint, denegado por defecto, más ABAC de ownership |
| Fuga de secretos | Todo | .env fuera de Git, schema Zod de la configuración y ningún secreto en docs/ |

## S1 · Autenticación con doble token

| Token | Formato | Vida | Dónde vive |
| --- | --- | --- | --- |
| Access | JWT HS256 (sub, rol, sid, exp) firmado con SECRETO_JWT | 10 min | Memoria del store auth (Pinia), nunca persistido |
| Refresh | 32 bytes aleatorios (base64url), opaco | 7 días | Cookie refresh_token; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict; Path=/api/v1/auth. En la base solo se guarda su hash SHA-256 |

Rotación y reutilización. Cada sesión tiene una familia (familia_id). Cada POST /auth/refresh marca el token actual como usado, emite uno nuevo de la misma familia y devuelve un access nuevo. Si llega un refresh ya usado, se supone que fue robado: se revoca toda la familia, se responde 401 y se deja un log auth.refresh_reutilizado con nivel warn.

Sesiones concurrentes. - Hay un máximo de MAX_SESIONES=3 familias activas por usuario. Al iniciar una cuarta sesión, se revoca la más antigua. - POST /auth/logout revoca la familia actual. POST /auth/logout-all revoca todas las del usuario. - El access lleva sid (la familia). JwtAuthGuard rechaza los access cuya familia esté revocada, con una caché de 30 s en Redis. Así, revocar surte efecto antes de que venza el access.

## S2 · Autorización RBAC + ABAC

Roles: admin, analista y auditor. Los agentes no son usuarios: usan AgentKeyGuard y solo pueden llamar a /ingest.

| Endpoint | admin | analista | auditor | agente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /ingest |  |  |  | ✔ |
| GET /events, GET /timeline | ✔ | ✔ | ✔ |  |
| GET /alerts | ✔ | ✔ | ✔ |  |
| PATCH /alerts/:id (estado) | ✔ | ✔ si está asignada a él (ABAC) |  |  |
| POST /alerts/:id/asignar | ✔ | ✔ solo para tomarla él mismo |  |  |
| GET /forensics/verify | ✔ |  | ✔ |  |
| GET/POST /users, GET/POST /agents | ✔ |  |  |  |

- Denegado por defecto: RolesGuard es global y un endpoint sin @Roles() o @Public() responde 403.

- ABAC: @CheckPolicy(AlertaPolicy.puedeModificar). El PolicyGuard carga el recurso desde el repositorio y evalúa (usuario, recurso) => boolean. Las políticas son funciones puras con pruebas unitarias.

## S3 · Cifrado, validación y abuso

- Hashing: Argon2id (argon2, memoryCost 19 MiB, timeCost 2, parallelism 1, según la recomendación de OWASP) para las contraseñas y las API keys de los agentes.

- Validación: cada entrada pasa por un schema Zod con .strict() (se rechazan los campos desconocidos). Lo mismo aplica a las variables de entorno al arrancar, a las reglas YAML al cargarlas y a las respuestas del backend en el frontend.

- SQLi: solo TypeORM con parámetros. Una regla de lint/revisión prohíbe query() con plantillas de texto.

- XSS: helmet con CSP default-src 'self', Vue escapa por defecto, vue/no-v-html: error y el campo raw se muestra en <pre> como texto.

- Rate limiting (@nestjs/throttler con almacén en Redis):

| Ruta | Límite |
| --- | --- |
| POST /auth/login | 5/min por IP + usuario |
| POST /auth/refresh | 30/min por IP |
| POST /ingest | 600/min por agente |
| Resto | 120/min por usuario |

- Cabeceras: helmet (HSTS cuando haya HTTPS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy) y CORS restringido al origen de la web.

## Secretos

| Variable | Uso | Rotación |
| --- | --- | --- |
| POSTGRES_PASSWORD | Base de datos | Quedó expuesta el 18 oct en un .docx del repositorio: hay que rotarla (tarea manual de la sesión 13) |
| SECRETO_JWT | Firma de los access tokens | Rotarla invalida todos los access |
| CLAVE_FORENSE | HMAC de la cadena | No se rota sin re-sellar la cadena (ver 09) |

Se generan con openssl rand -base64 48 y viven solo en el .env de la VM y en docs/privado/.

# 05 · Backend (NestJS)

Cubre B1 y B3 del estándar CORE. La persistencia (B2) está en 07-datos.md.

## Capas

Controller   HTTP: rutas, guards, validación Zod y forma de la respuesta. Sin lógica de negocio.
   ↓
Service      Casos de uso: orquesta repositorios, transacciones, colas y políticas.
   ↓
Repository   Acceso a datos tras una interfaz (p. ej. EventosRepository). Implementación con TypeORM.
   ↓
Entity       Mapeo de tablas (TypeORM).

Dominio puro (sin Nest ni TypeORM): engine.ts, políticas ABAC, cadena.ts (cálculo del HMAC).

SOLID en la práctica: - S: un servicio por caso de uso de cada módulo (IngestaService, VerificacionService). - O: las reglas nuevas son archivos YAML, sin tocar código. - L/I: los repositorios exponen interfaces pequeñas, y las pruebas usan versiones en memoria. - D: los servicios dependen de tokens de inyección (EVENTOS_REPO), no de clases de TypeORM.

## Estructura

apps/api/src/
  main.ts                 arranque HTTP (helmet, cookies, CORS, pipes, filtro global)
  main.worker.ts          arranque del worker (solo módulos de detección)
  app.module.ts
  config/                 env.schema.ts (Zod), config.module.ts
  common/
    middleware/correlation-id.middleware.ts
    filters/all-exceptions.filter.ts
    pipes/zod-validation.pipe.ts
    guards/               jwt-auth, roles, policy, agent-key
    decorators/           @Public, @Roles, @CheckPolicy, @UsuarioActual
    errors/               errores de dominio (ConflictoError, NoEncontradoError...)
  database/
    data-source.ts        usado por la CLI de migraciones
    migrations/
  modules/
    auth/  users/  agents/  events/  detection/  alerts/  forensics/  timeline/  health/

Cada módulo sigue el mismo patrón: x.module.ts, x.controller.ts, x.service.ts, x.repository.ts (interfaz y token), typeorm-x.repository.ts, x.entity.ts, *.spec.ts.

## Manejo global de errores

AllExceptionsFilter convierte cualquier excepción en application/problem+json (RFC 7807):

{
  "type": "https://siem.local/errores/conflicto",
  "title": "Evento ya recibido",
  "status": 409,
  "detail": "event_id repetido",
  "instance": "/api/v1/ingest",
  "correlationId": "4f0c2a1e-..."
}

| Origen | Status |
| --- | --- |
| ZodError | 400, con errors[] (ruta y mensaje) |
| Sin autenticación | 401 |
| RolesGuard o PolicyGuard | 403 |
| NoEncontradoError | 404 |
| Clave única violada (PG 23505) / OptimisticLockVersionMismatchError | 409 |
| Throttler | 429 |
| Cualquier otra cosa | 500 (se registra el stack; al cliente no se le muestra el detalle) |

## Logs estructurados

- nestjs-pino: JSON a stdout (en desarrollo, pino-pretty).

- Campos base: time, level, msg, correlationId, contexto (módulo), usuarioId o agenteId.

- Correlation ID: el middleware toma x-correlation-id de la petición (si es un UUID válido) o genera uno, lo guarda en un AsyncLocalStorage propio (common/contexto.ts), lo añade a cada log (mixin de pino) y lo devuelve en la respuesta. Al encolar un job se copia en job.data.correlationId, y el worker lo restaura.

- Se redactan authorization, cookie, password, clave y x-agent-key.

- Eventos de seguridad con nombre fijo: auth.login_ok, auth.login_fallido, auth.refresh_reutilizado, forense.verificacion_fallida.

## Colas (BullMQ + Redis)

| Cola | Job | Productor | Consumidor | Reintentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deteccion | evaluar-reglas {eventType, correlationId} | IngestaService tras el COMMIT | DeteccionProcessor (worker) | 3, backoff exponencial de 1 s |

- jobId = evaluar-reglas-{eventType}-{segundo} (BullMQ no admite : en ids propios) con delay de 1 s, para agrupar ráfagas: 100 eventos en el mismo segundo producen 1 evaluación, que corre cuando ese segundo ya terminó.

- El worker procesa un job a la vez (concurrencia 1), así la deduplicación de alertas no compite consigo misma.

- Si Redis no responde, /ingest igual guarda el evento y responde 202 (se registra un warning). Al arrancar, el worker reevalúa la ventana reciente de cada tipo vigilado.

- Los jobs fallidos quedan en la cola con su error para inspeccionarlos.

## Convenciones

- Prefijo global /api/v1. OpenAPI en /api/docs (solo en desarrollo).

- Nombres de dominio en español (como el código heredado), y sufijos técnicos de Nest en inglés (Controller, Service, Module).

- Configuración solo a través de ConfigService tipado; nada de process.env suelto.

# 06 · Frontend (Vue 3 + Pinia + TypeScript)

Cubre F1, F2 y F3 del estándar CORE.

## Stack

Vue 3 (Composition API, <script setup lang="ts">), Vite, Pinia, vue-router 4, Axios y Zod (desde @siem/shared). Pruebas con Vitest y @vue/test-utils.

## Estructura

apps/web/src/
  main.ts
  api/
    http.ts            instancia Axios con interceptores
    auth.api.ts        funciones tipadas por recurso, que validan la respuesta con Zod
    alerts.api.ts
    events.api.ts
    forensics.api.ts
  stores/
    auth.ts            usuario, accessToken (en memoria), estado de sesión
    alerts.ts          normalizado
    events.ts          normalizado
    ui.ts              filtros y preferencias (persistencia selectiva)
  router/
    index.ts
    guards.ts
  views/               LoginView, EventosView, AlertasView, VerificarView, LineaTiempoView
  components/
  composables/

## F1 · TypeScript estricto

- tsconfig: strict, noImplicitAny, noUncheckedIndexedAccess y exactOptionalPropertyTypes.

- ESLint: @typescript-eslint/no-explicit-any: error, vue/no-v-html: error.

- Los tipos del dominio no se escriben a mano: se importan de @siem/shared (type Alerta = z.infer<typeof AlertaSchema>). Cada función de api/*.api.ts valida la respuesta con el schema antes de entregarla al store. Si el backend cambia el contrato, falla el typecheck o falla la validación con un error claro.

## F2 · Stores normalizados

Forma común para las colecciones:

interface ColeccionState<T extends { id: number }> {
  byId: Record<number, T>;
  allIds: number[];
  status: 'idle' | 'loading' | 'success' | 'error';
  error: Problem | null;   // el problem+json del backend
  fetchedAt: number | null; // caché: no se vuelve a pedir si han pasado menos de 30 s, salvo force
}

- Las acciones fetchAll({ force }), upsert(item) y actualizarEstado(id, estado, version) aplican la actualización optimista en la UI y la revierten si llega un 409.

- Persistencia selectiva: solo ui (filtros, tamaño de página) se guarda en localStorage. auth nunca se persiste: tras recargar la página, la sesión se recupera con la cookie de refresh.

## F3 · Routing y red

Guard asíncrono (router.beforeEach): 1. Si la ruta es pública (meta.public), se deja pasar. 2. Si no hay access en memoria, se intenta auth.restaurarSesion() (POST /auth/refresh). Si falla, se redirige a /login?redirect=.... 3. Si meta.roles no incluye el rol del usuario, se redirige a /403.

Cliente Axios (api/http.ts): - baseURL: '/api/v1', withCredentials: true (la cookie de refresh) y timeout: 10 s. - Interceptor de petición: añade Authorization: Bearer <access> y x-correlation-id (UUID nuevo). - Interceptor de respuesta: - 401: un solo refresh compartido (una promesa en vuelo; las demás peticiones esperan en cola). Si sale bien, se reintenta la original. Si falla, se cierra la sesión y se navega a /login. - Errores de red, 502, 503 y 504 en GET/HEAD: hasta 3 reintentos con backoff exponencial y jitter (300 ms, 600 ms, 1200 ms). - Cualquier otro error se normaliza a Problem (schema compartido) para que los stores lo guarden tipado.

## Vistas

| Vista | Ruta | Roles |
| --- | --- | --- |
| Login | /login | público |
| Eventos (tabla con filtros host/usuario/IP/tipo/fecha) | /eventos | todos |
| Alertas (MITRE, severidad, estado, asignación) | /alertas | todos (editar: admin y analista) |
| Verificar cadena (verde/rojo y eslabón roto) | /verificar | admin, auditor |
| Línea de tiempo | /linea-tiempo | todos |
| Usuarios y agentes | /admin | admin |

# 07 · Datos y persistencia

Cubre B2 del estándar CORE.

## Modelo

erDiagram
  usuarios ||--o{ refresh_tokens : tiene
  usuarios ||--o{ alertas : "asignada_a"
  agentes ||--o{ eventos : envia
  eventos ||--|| cadena_forense : "sellado por"
  usuarios {
    int id PK
    varchar usuario UK
    varchar clave_hash "argon2id"
    varchar rol "admin|analista|auditor"
    bool activo
    timestamptz creado_en
  }
  refresh_tokens {
    uuid id PK
    int usuario_id FK
    uuid familia_id
    char token_hash UK "sha256"
    timestamptz expira_en
    timestamptz usado_en
    timestamptz revocado_en
    varchar ip
    varchar user_agent
  }
  agentes {
    int id PK
    varchar nombre UK
    varchar host
    char prefijo_llave UK
    varchar llave_hash "argon2id"
    bool activo
  }
  eventos {
    int id PK
    varchar event_id UK
    timestamptz ts
    varchar host
    varchar source
    varchar event_type
    varchar usuario
    varchar src_ip
    varchar severity
    text raw
    timestamptz recibido_en
    int agente_id FK
  }
  cadena_forense {
    int secuencia PK
    int evento_id FK,UK
    char hash_anterior
    char hash "hmac-sha256 hex"
    timestamptz sellado_en
  }
  alertas {
    int id PK
    varchar regla_id
    varchar nombre
    varchar severidad
    varchar mitre
    varchar clave
    int cantidad
    timestamptz ts
    varchar estado "abierta|en_progreso|cerrada|falso_positivo"
    int asignada_a FK
    int version "bloqueo optimista"
    timestamptz creada_en
  }

- Las tablas eventos y alertas conservan los nombres y columnas del modelo SQLAlchemy anterior (app/db.py), así los datos del laboratorio no se pierden. La migración inicial hace CREATE TABLE IF NOT EXISTS y luego añade las columnas nuevas.

- Índices: eventos(event_type, ts), eventos(src_ip, ts), eventos(usuario, ts), eventos(host, ts) y alertas(regla_id, clave, ts), este último único (ya existe).

## Migraciones versionadas

- TypeORM con synchronize: false siempre. Cada cambio de esquema es una migración en apps/api/src/database/migrations/, con nombre <timestamp>-<Descripcion>.ts, versionada en Git e irreversible solo si se justifica.

- Comandos: pnpm --filter api migration:generate <Nombre>, migration:run y migration:revert.

- Plan inicial:

  - 0001-EsquemaBase: eventos y alertas (compatibles con lo existente).

  - 0002-Agentes: agentes y eventos.agente_id (S3, lo que necesita la ingesta).

  - 0003-Usuarios: usuarios y refresh_tokens (S4).

  - 0004-CadenaForense: cadena_forense y el eslabón génesis.

  - 0005-FlujoAlertas: alertas.estado, asignada_a y version.

- La CLI de TypeORM usa el JavaScript compilado (dist/database/data-source.js); por eso migration:run compila antes.

## Transacciones y bloqueos

| Operación | Riesgo | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de un evento | Dos ingestas concurrentes leen el mismo “último eslabón” y la cadena se bifurca | Pesimista: en una sola transacción, SELECT ... FROM cadena_forense ORDER BY secuencia DESC LIMIT 1 FOR UPDATE, después INSERT evento, calcular el HMAC e INSERT eslabón, y al final COMMIT. Serializa solo la escritura de la cadena, que es rápida |
| Cambio de estado o asignación de una alerta | Dos analistas editan a la vez y uno pisa al otro | Optimista: @VersionColumn. El cliente envía la version que vio; si no coincide, se responde 409 y la UI recarga |
| Rotación de refresh | Dos pestañas refrescan a la vez | UPDATE refresh_tokens SET usado_en = now() WHERE id = $1 AND usado_en IS NULL y comprobar las filas afectadas. Una gana; la otra recibe 401 sin revocar la familia si llega dentro de una gracia de 10 s |
| Creación de alertas | El worker reintenta y duplica | Constraint única (regla_id, clave, ts) más la comprobación de ventana del servicio |

Las transacciones se manejan con DataSource.transaction(async (em) => ...) dentro del servicio. Los repositorios aceptan un EntityManager opcional para participar en ella.

## Retención

Los eventos y la cadena no se borran ni se actualizan desde la aplicación: la tabla es de solo inserción. Se aplica REVOKE UPDATE, DELETE ON eventos, cadena_forense FROM siem_app al usuario de la aplicación, y las migraciones corren con un usuario aparte (siem_owner).

# 08 · API v1

Base: /api/v1. Formato JSON. Los errores siguen application/problem+json (05-backend.md). Toda respuesta trae x-correlation-id. El contrato ejecutable (schemas Zod) está en packages/shared, y el OpenAPI se genera en /api/docs.

## Salud

| Método | Ruta | Auth | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | pública | { estado: "ok", db: "ok", redis: "ok" } |

## Autenticación

| Método | Ruta | Auth | Cuerpo | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | pública | { usuario, clave } | 200 { accessToken, usuario: { id, usuario, rol } } y cookie de refresh |
| POST | /auth/refresh | cookie | — | 200 { accessToken } y una cookie nueva |
| POST | /auth/logout | Bearer | — | 204, revoca la familia actual |
| POST | /auth/logout-all | Bearer | — | 204, revoca todas las sesiones |
| GET | /auth/me | Bearer | — | 200 usuario |

## Ingesta (agentes)

| Método | Ruta | Auth | Cuerpo | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /ingest | X-Agent-Key | EventoIngesta | 202 { id, secuencia } · 409 si está duplicado · 400 si no es válido |

// packages/shared — EventoIngestaSchema (mismos campos que el agente Python actual)
{
  event_id: string (1..64),
  ts: string ISO-8601 con zona,
  host: string (1..120),
  source: string (1..60),
  event_type: 'login_failed' | 'login_success' | 'user_created',
  usuario?: string | null (..120),
  src_ip?: string IP | null,
  severity: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical' = 'low',
  raw: string (1..8192)
}

## Eventos y línea de tiempo

| Método | Ruta | Roles | Query |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /events | todos | host, usuario, src_ip, event_type, desde, hasta, pagina, tamano (≤100) |
| GET | /events/:id | todos | — |
| GET | /timeline | todos | host?, usuario?, src_ip?, desde, hasta. Devuelve eventos y alertas mezclados, en orden cronológico |

Las respuestas paginadas tienen la forma { items: T[], total, pagina, tamano }.

## Alertas

| Método | Ruta | Roles | Cuerpo / Query | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /alerts | todos | estado, severidad, regla_id, pagina, tamano | Ordenadas por ts descendente |
| GET | /alerts/:id | todos | — | Incluye los eventos que la provocaron |
| POST | /alerts/:id/asignar | admin, analista | { usuarioId, version } | Un analista solo puede asignársela a sí mismo |
| PATCH | /alerts/:id | admin, analista asignado | { estado, version } | 409 si version no coincide |

## Forense

| Método | Ruta | Roles | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /forensics/verify | admin, auditor | { integra: boolean, eslabones: n, primerFallo?: { secuencia, eventoId, motivo } } |
| GET | /forensics/eslabon/:eventoId | admin, auditor | El eslabón del evento |

## Administración

| Método | Ruta | Roles |
| --- | --- | --- |
| GET, POST | /users | admin |
| PATCH | /users/:id (rol, activo) | admin |
| GET, POST | /agents | admin. El POST devuelve la llave una sola vez |
| POST | /agents/:id/revocar | admin |

## Compatibilidad con el backend anterior

| Antes (FastAPI) | Ahora |
| --- | --- |
| GET /health | GET /api/v1/health |
| POST /ingest (abierto, 200) | POST /api/v1/ingest (con X-Agent-Key, 202) |
| GET /alerts?limite= | GET /api/v1/alerts?tamano= (requiere Bearer) |

# 09 · Detección y forense

## Reglas (YAML)

Las reglas viven en rules/*.yml. Agregar una regla es agregar un archivo, sin tocar código. El formato no cambia respecto al Sprint 2; ahora se valida con un schema Zod (ReglaSchema) al arrancar el worker, y una regla inválida detiene el arranque con un mensaje que indica el archivo y el campo.

id: LINUX-001                # único, ^[A-Z]+-\d{3}$
nombre: Fuerza bruta SSH
descripcion: Muchos logins fallidos desde la misma IP en poco tiempo
event_type: login_failed      # tipo de evento que vigila
agrupar_por: src_ip           # src_ip | usuario | host
umbral: 5                     # entero ≥ 1
ventana_segundos: 60          # entero ≥ 1
severidad: high               # low | medium | high | critical
mitre: T1110                  # ^T\d{4}(\.\d{3})?$

| ID | Nombre | Tipo | Agrupa | Umbral / ventana | Severidad | MITRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINUX-001 | Fuerza bruta SSH | login_failed | src_ip | 5 / 60 s | high | T1110 |
| LINUX-002 | Fuerza bruta SSH lenta | login_failed | src_ip | 10 / 600 s | medium | T1110 |
| LINUX-003 | Ataque contra un solo usuario | login_failed | usuario | 5 / 120 s | high | T1110.001 |
| LINUX-004 | Ráfaga de logins exitosos | login_success | src_ip | 5 / 60 s | medium | T1078 |
| WIN-001 | Fuerza bruta en Windows (4625) | login_failed | src_ip | 5 / 60 s | high | T1110 |
| WIN-002 | Creación de usuario local (4720) | user_created | host | 1 / 60 s | high | T1136.001 |

## Motor (engine.ts)

Es un puerto directo de motor.py. Es una función pura evaluar(regla, eventos): AlertaNueva[]:

- Filtra los eventos por event_type y los agrupa por el campo agrupar_por (descarta los que no tienen clave).

- Ordena cada grupo por ts y desliza una ventana (cola de dos extremos): entra el evento nuevo y salen los que superan ventana_segundos respecto a él.

- Si la ventana llega al umbral, emite una alerta (clave, cantidad y ts del último evento) y vacía la ventana. Así, 10 fallos seguidos producen 2 alertas, no 6.

Pruebas obligatorias (las mismas de test_motor.py): 5 fallos rápidos dan 1 alerta; 5 fallos lentos dan 0; 5 IPs distintas dan 0; otro tipo de evento da 0; 10 fallos seguidos dan 2.

Servicio de detección (worker): por cada regla del event_type del job, lee los eventos de los últimos ventana × 10 segundos, ejecuta evaluar y descarta las alertas para las que ya existe otra con la misma regla y la misma clave dentro de la última ventana (deduplicación heredada de servicio.py). Inserta el resto en una transacción.

## Cadena forense

Objetivo: demostrar que ningún evento guardado fue modificado, borrado o insertado después.

Sellado (dentro de la transacción de ingesta, ver 07-datos.md):

canonico(e)  = JSON con las claves ordenadas de
               {event_id, ts (ISO UTC), host, source, event_type, usuario, src_ip, severity, raw}
hash_n       = HMAC-SHA256(CLAVE_FORENSE, hash_{n-1} || "|" || n || "|" || canonico(e_n))   (hex)
hash_0       = HMAC-SHA256(CLAVE_FORENSE, "GENESIS|siem-forense")

- Que el mismo evento con el mismo anterior dé siempre el mismo sello es una prueba unitaria.

- Como se usa HMAC y no un hash simple, quien tenga acceso de escritura a la base pero no a CLAVE_FORENSE no puede recalcular la cadena después de alterarla.

- CLAVE_FORENSE vive solo en el .env de la VM, nunca en la base.

Verificación (GET /forensics/verify): recorre la cadena por secuencia en lotes de 1000, recalcula cada hash a partir del evento actual y compara:

| Situación | Motivo informado |
| --- | --- |
| hash recalculado ≠ guardado | evento_alterado |
| hash_anterior ≠ hash del eslabón previo | cadena_rota |
| Hueco en secuencia | eslabon_faltante |
| Evento sin eslabón | evento_sin_sellar |

Se responde con el primer fallo y se registra forense.verificacion_fallida. La UI lo muestra en rojo, con la secuencia y el evento.

Demo: UPDATE eventos SET raw = 'x' WHERE id = 7; en DBeaver, con el usuario propietario, porque el de la aplicación no puede hacer UPDATE. Después, Verificar cadena marca rojo, con evento_alterado en la secuencia de ese evento.

## Agentes

| Agente | Fuente | Tipos | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Linux (Python) | /var/log/auth.log (modo binario, tolera bytes nulos) | login_failed, login_success | agents/linux/ |
| Windows (PowerShell) | Security Event Log 4625, 4624 y 4720 | login_failed, login_success, user_created | agents/windows/ |

El event_id es la huella SHA-256 de la línea o del registro original (32 caracteres), así que reenviar no duplica. La llave de agente se lee de la variable SIEM_AGENT_KEY.

# 10 · Plan por sprints

Cada sesión dura de 1,5 a 2 horas. Al cerrar cada sprint, el objetivo debe verse funcionando (la demo), y dev se fusiona a main con un Pull Request.

Leyenda: ✔ hecho · ▶ siguiente · sin marca = pendiente.

## Historial (backend Python, ya cerrado)

| Sprint | Resultado |
| --- | --- |
| ✔ S0 Fundamentos | Herramientas, repo, PostgreSQL en Docker, FastAPI /health, laboratorio de 3 VMs |
| ✔ S1 Recolección Linux | Tabla eventos, /ingest con 409 ante duplicados, parser con pruebas y agente |
| ✔ S2 Detección | Reglas YAML, motor de ventana con pruebas, tabla alertas, /alerts, 4 reglas Linux. Queda pendiente la prueba con Hydra, que pasa a S3 |

## Backlog del producto (v1)

| ID | Historia | Req. CORE | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Como agente, envío eventos autenticado con mi llave | S2, S3 | S3 |
| H2 | Como sistema, guardo y sello cada evento de forma atómica | B2 | S4 |
| H3 | Como sistema, evalúo reglas en segundo plano | B3 | S3 |
| H4 | Como usuario, inicio sesión y mi sesión se renueva sola | S1, F3 | S4–S5 |
| H5 | Como admin, cierro todas las sesiones de un usuario | S1 | S4 |
| H6 | Como auditor, verifico la integridad de la cadena | — | S4–S5 |
| H7 | Como analista, veo y filtro eventos y alertas | F2 | S5 |
| H8 | Como analista, tomo una alerta y cambio su estado sin pisar a otro | S2, B2 | S6 |
| H9 | Como sistema, recibo eventos de Windows | — | S6 |
| H10 | Como analista, consulto la línea de tiempo de un host, usuario o IP | — | S6 |

## Sprint 3: Reestructuración al CORE · 19 al 25 oct · ▶

Objetivo: documentación nueva, monorepo TS y paridad con el backend Python.

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| ▶ 13 | Rotar la contraseña de PostgreSQL; documentación nueva en docs/ y su export a Word | Docs en el repo; el .docx antiguo ya no se versiona |
| 14 | Monorepo pnpm: apps/api (Nest), apps/web (Vite), packages/shared; ESLint/TS estricto; mover el agente Python a agents/linux | pnpm -r typecheck y pytest en verde |
| 15 | Base de la API: configuración Zod, pino + correlation-id, filtro problem+json, TypeORM con migraciones 0001 y /health | e2e de /health y de errores en verde |
| 16 | Ingesta con AgentKeyGuard (migración 0002 parcial: agentes); motor y cargador de reglas portados con sus pruebas; cola BullMQ y worker; /alerts | 5 pruebas del motor y 2 del cargador pasando |
| 17 | Demo: Hydra desde Kali contra SSH de Ubuntu; borrar app/ (FastAPI, ya retirado el 21 oct) | LINUX-001 salta en menos de 1 min en la API nueva |

## Sprint 4: Seguridad y forense · 26 oct al 1 nov

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 18 | Usuarios con Argon2id, login, emisión del access y del refresh | Se inicia sesión con curl |
| 19 | Rotación, detección de reutilización, límite de sesiones, logout y logout-all | e2e de auth en verde |
| 20 | RBAC global, ABAC (PolicyGuard) y throttler en Redis | El auditor recibe 403; una ráfaga de logins recibe 429 |
| 21 | Cadena HMAC con bloqueo pesimista en la ingesta y /forensics/verify | Alterar un evento marca FALLO en el eslabón exacto; 20 ingestas concurrentes dejan una cadena válida |

## Sprint 5: Frontend · 2 al 8 nov

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 22 | Cliente Axios con interceptores (refresh en cola y reintentos), store auth y guards | Login en el navegador; recargar la página mantiene la sesión |
| 23 | Store events normalizado y vista de Eventos con filtros | Se ven y filtran los eventos |
| 24 | Store alerts y vista de Alertas (MITRE y severidad) | Se ven las alertas |
| 25 | Vista Verificar cadena (verde o rojo) y rutas por rol | El auditor verifica pero no edita |

## Sprint 6: Windows y flujo de alertas · 9 al 15 nov

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 26 | Agente PowerShell (4624, 4625 y 4720) con llave de agente | Los eventos de Windows llegan a la base |
| 27 | Reglas WIN-001 y WIN-002 con pruebas | Crear un usuario en Windows genera una alerta |
| 28 | Asignación y estados de alertas con bloqueo optimista (migración 0005) | Dos pestañas editando a la vez: la segunda recibe 409 |
| 29 | Línea de tiempo (API y vista) | Sale ordenada y mezcla eventos y alertas |

Al cerrar el S6 (15 nov), el SIEM es funcional.

## Sprint 7: Cierre y entrega · 16 nov a diciembre

| Sesión | Qué se hace | Terminado cuando |
| --- | --- | --- |
| 30 | 3 escenarios: fuerza bruta, usuario en Windows y alteración de evidencia | Escenarios documentados con capturas |
| 31 | Pruebas de seguridad: reutilización de refresh, rate limit, XSS en raw, IDOR en alertas | Todas en verde y documentadas |
| 32 | Docker Compose completo (api, worker y web con nginx); docs finales y export | docker compose up levanta todo |
| 33 | Video demo de 5 a 8 minutos, tag v1.0 y merge a main | Proyecto entregado |

## Si hay atraso

Se recorta en este orden: reglas de Windows → línea de tiempo → asignación de alertas (el ABAC se demuestra con otra política de ownership) → vista Verificar (queda como endpoint).

Nunca se recorta: los tres pilares del CORE (seguridad, frontend Vue y backend en capas), la cadena forense con verificador, la recolección de Linux, al menos 4 reglas con pruebas y la documentación.

# 11 · Laboratorio

Red solo-anfitrión 192.168.56.0/24: solo el PC y las máquinas virtuales la ven.

| Máquina | Rol | IP | Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| PC (Windows 11) | Desarrollo (VS Code, Git, DBeaver) | 192.168.56.1 | — |
| Ubuntu 26.04 | Servidor del SIEM (Docker) y víctima | 192.168.56.101 | diego-latorre10 |
| Windows 10 | Fuente de logs de Windows | 192.168.56.102 | Usuario10 |
| Kali Linux | Atacante (Hydra) | 192.168.56.103 | diego |

- Adaptador 1: NAT (internet). Adaptador 2: solo-anfitrión (laboratorio).

- Zona horaria de todas las máquinas: America/Bogota, con NTP activado. Es clave para la línea de tiempo forense.

- Snapshot limpio de cada máquina: dia5-limpio.

- Logs de logins de Ubuntu: /var/log/auth.log (léelo con grep -a, porque tiene bytes nulos de un cierre de VirtualBox).

- Las contraseñas de las máquinas y servicios están en docs/privado/credenciales.md (no se versiona).

## Requisitos en Ubuntu

- Docker y Docker Compose (ya instalados).

- Node.js 22 LTS y pnpm: curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash - && sudo apt install -y nodejs && sudo corepack enable.

- Python 3 con venv, para el agente Linux.

## Cómo encender todo

Regla para no confundirse: se escribe en el PC (prompt MINGW64) y se ejecuta en Ubuntu (prompt VirtualBox).

| Paso | Comando (en Ubuntu, dentro de ~/siem-forense) |
| --- | --- |
| Conectarse desde el PC | ssh diego-latorre10@192.168.56.101 |
| Traer cambios | git pull && pnpm install |
| Base de datos y Redis | docker compose up -d postgres redis |
| Migraciones | pnpm --filter api migration:run |
| API | pnpm --filter api start (o pnpm --filter api dev con recarga). OpenAPI en http://192.168.56.101:3000/api/docs |
| Worker de detección | pnpm --filter api start:worker (otra ventana) |
| Web (desarrollo) | pnpm --filter web dev --host → http://192.168.56.101:5173 |
| Crear llave de agente (una vez) | pnpm --filter api agente:crear ubuntu → guardar la llave en docs/privado/ |
| Agente Linux | cd agents/linux && sudo SIEM_AGENT_KEY=... .venv/bin/python agent_linux.py |
| Pruebas | pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm test, pnpm --filter api test:e2e y cd agents/linux && pytest |

Todo en contenedores (Sprint 7): docker compose up -d y luego http://192.168.56.101.

## Ataque de prueba (Hydra desde Kali)

hydra -l intruso -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt -t 4 -f ssh://192.168.56.101

Se espera que la alerta LINUX-001 (y LINUX-003 por el usuario intruso) aparezca en menos de un minuto.

## Problemas frecuentes

- Ubuntu sin internet (“La red es inaccesible”): en VirtualBox, Dispositivos → Red → Adaptador de red 1, desmarcar y marcar “Conectar cable”, y luego sudo nmcli device connect enp0s3.

- Dos agentes a la vez (respuestas 200 y 409 por parejas): sudo pkill -f agent_linux.py y ejecutar uno solo.

- Docker Desktop del PC choca con VirtualBox. Por eso el stack corre dentro de Ubuntu. Si alguna vez se quiere Docker en el PC:

  - Para Docker: activar “Plataforma de máquina virtual”, ejecutar bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto (CMD como administrador) y reiniciar.

  - Para volver a las VMs: desactivar “Plataforma de máquina virtual”, ejecutar bcdedit /set hypervisorlaunchtype off, desactivar Integridad de memoria y reiniciar.

  - Cada cambio exige reinicio. Mientras se usan las VMs, no instalar programas de fuentes dudosas.

# 12 · Bitácora

Nota corta al cerrar cada sesión: qué se hizo y qué falló (el “daily” de Scrum). La retro va al cerrar cada sprint.

## Semana 1 (6 al 14 oct)

- Día 1: Git, VS Code, Python 3.12, Docker Desktop y DBeaver. El Python de la Store no creaba venv, así que se usó el de python.org.

- Día 2: estructura de carpetas. .gitignore y .env.example quedaron vacíos y se corrigieron después.

- Día 3: Docker Desktop choca con VirtualBox, así que el stack corre en Ubuntu. PostgreSQL 16 y Redis 7 con docker compose. DBeaver conectado.

- Día 4: API FastAPI con /health en Ubuntu (Python 3.14). Ubuntu perdió internet y se arregló reconectando el cable del Adaptador 1.

- Día 5: Ubuntu .101, Windows 10 .102 y Kali .103 en la red solo-anfitrión, con hora de Bogotá. auth.log tiene bytes basura por un cierre de VirtualBox: hay que leerlo con grep -a.

## Sprint 1 (14 oct): recolección de logs de Linux

Tabla eventos, /ingest (409 ante duplicados), parser de auth.log con 3 pruebas y agente que sigue el archivo. Demo: 3 intentos SSH fallidos desde el PC llegaron a la base en segundos. Se fusionó a main con el PR #2.

Retro. Bien: flujo completo funcionando; parser con pruebas; /ingest rechaza duplicados. Mejorar: cuidar las rutas (~/siem-forense); mantener una sola copia de cada archivo; revisar internet antes de git pull.

## Sprint 2 (14 oct): detección y alertas

Reglas YAML con cargador (2 pruebas), motor de ventana deslizante (5 pruebas), tabla alertas, servicio que conecta motor y base, GET /alerts y reglas LINUX-001 a 004. Un ataque manual de fuerza bruta generó LINUX-001 (high, T1110, 5 intentos desde 192.168.56.1).

Problemas: la alerta no salía con intentos lentos (la regla exige 5 en 60 s), dos agentes simultáneos producían respuestas 200/409 por parejas, y aparecían huecos en los id de PostgreSQL (es normal).

Retro. Pendiente: la prueba con Hydra pasa al Sprint 3.

## 18 oct: estándar CORE y reestructuración

- Se publica el estándar técnico obligatorio (02). Se decide migrar a TypeScript (NestJS + Vue 3) (ADR 0002).

- Incidente de seguridad: docs/Documentacion_SIEM_Forense.docx estaba versionado en GitHub con la contraseña real de PostgreSQL. Se dejó de versionar, se movió a docs/privado/historico/ y hay que rotar la contraseña. Lección: los secretos solo van en docs/privado/ y en .env.

- Se crea la documentación nueva en Markdown y la rama reestructuracion-core.

## 21 oct: monorepo y base de la API (sesiones 14 a 16, código)

- Monorepo pnpm con packages/shared (schemas Zod), apps/api (NestJS 12, ESM) y el esqueleto de apps/web (Vite + Vue 3). Lint y typecheck en verde sin any.

- El agente Linux pasó a agents/linux/ y ahora envía X-Agent-Key a /api/v1/ingest.

- API: configuración validada con Zod (falla al arrancar si falta algo), logs pino con correlationId, filtro problem+json, migraciones 0001 (compatible con las tablas de Python) y 0002 (agentes), /health, /ingest con llave de agente (202/400/401/409), cola BullMQ con worker aparte y GET /alerts paginado.

- Motor y cargador de reglas portados: los 5 casos de test_motor.py y los 2 de test_reglas.py pasan en Vitest (17 pruebas unitarias en la API).

- Pendiente de verificar en la VM: pytest del agente, migraciones contra la base real, e2e (pnpm --filter api test:e2e) y la demo con Hydra. En el PC no hay Python ni Docker.

- GET /alerts sigue abierto, como en el backend Python, hasta que llegue el JWT en S4.

- Se agregó el OpenAPI en /api/docs (solo en desarrollo), generado desde los schemas Zod de packages/shared.

- Se retiró el backend Python (app/, tests/ y requirements.txt de la raíz). Sus pruebas ya corren portadas en Vitest; si la demo fallara, sigue en el historial de Git (commit e56bafa).

- Se generó docs/export/SIEM_Forense.docx con pandoc 3.5 (scripts/export-docs.sh). Los diagramas Mermaid salen como texto en el Word.

- Problemas: BullMQ 6 no admite : en los ids de job (se usa -); con bufferLogs, Nest se quedaba colgado sin mostrar errores de arranque (se imprimen y se sale con código 1); pnpm no está en el PATH del PC hasta hacer corepack enable.

## Problemas resueltos (Sprints 0 a 2)

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| Clonar por HTTPS daba error de autenticación | Usar SSH |
| python -m venv fallaba con Python 3.13 de la Store | Python 3.12.10 de python.org con py -3.12 y los alias de la Store desactivados |
| Docker Desktop: Virtual Machine Platform not enabled, y después error 500 al usar VirtualBox | Todo el stack corre con Docker dentro de Ubuntu |
| Docker podía gastar demasiada RAM | .wslconfig con memory=6GB |
| .gitignore y .env.example subidos vacíos | Se llenaron y se subieron con un commit de corrección |
| Ubuntu sin red solo-anfitrión y SSH apagado | Adaptador 2 (192.168.56.101) y sudo systemctl enable --now ssh |
| Reloj de Ubuntu atrasado (errores en apt) | America/Bogota y NTP con timedatectl |
| VirtualBox se cerró y la pantalla quedó negra | VMSVGA, 128 MB de vídeo, sin 3D |
| DBeaver: falla de contraseña | Usuario y base siem (se había escrito siem-forence) |
| /ingest devolvía 500 con un evento repetido | Capturar IntegrityError, hacer rollback y responder 409 |
| auth.log con bytes nulos | El parser los limpia y el agente lee en modo binario |
| Faltaba __init__.py y había una copia duplicada al mover archivos | Se corrigió; mantener una sola copia |

# ADR 0001 · Simplificar a FastAPI + PostgreSQL

- Fecha: 14 oct 2026

- Estado: Reemplazada por 0002

## Contexto

El plan original incluía OpenSearch, Redis y un frontend en React/Node, y el plazo de un SIEM funcional para mediados de noviembre estaba en riesgo.

## Decisión

Quitar OpenSearch, Redis y el frontend separado. PostgreSQL guarda todo y FastAPI sirve la interfaz con plantillas. La cadena forense se mantiene.

## Consecuencias

Menos piezas y menos memoria en la VM. Se cumplieron los Sprints 1 y 2 en Python. El 18 oct el estándar CORE volvió obligatorios un frontend Vue, TypeScript y las colas, así que esta decisión quedó reemplazada.

# ADR 0002 · Adoptar el estándar CORE y migrar a TypeScript

- Fecha: 18 oct 2026

- Estado: Aceptada

## Contexto

Se publicó el estándar técnico obligatorio para todos los proyectos. Exige TypeScript estricto de punta a punta, Vue 3 + Pinia, validación con Zod/Joi, doble token, RBAC/ABAC, migraciones versionadas con bloqueos, logs con correlation-id y colas. El backend Python actual no tiene autenticación, ni migraciones, ni colas, ni frontend.

Se consideraron dos caminos: mantener FastAPI (con Pydantic en lugar de Zod y tipos TS generados desde OpenAPI) o migrar a Node + TypeScript.

## Decisión

Migrar el backend a Node + TypeScript en un monorepo con el frontend, compartiendo los schemas Zod. Así se cumple el estándar de forma literal y sin interpretaciones.

## Consecuencias

- Se reescribe la API (unas 150 líneas de Python): motor, cargador de reglas, servicio de detección e ingesta. El diseño y las pruebas se portan uno a uno.

- Se conservan las reglas YAML, el modelo de datos (mismas tablas), el laboratorio y el agente Linux (0005).

- Vuelve Redis (ya estaba en docker-compose.yml).

- La VM Ubuntu necesita Node 22 LTS.

- Riesgo para el plazo: se absorbe con el orden de recorte de 10-plan-sprints.md.

# ADR 0003 · NestJS + TypeORM + Zod

- Fecha: 18 oct 2026

- Estado: Aceptada

## Contexto

El CORE pide capas (controladores, servicios y repositorios), guards por endpoint, manejo global de excepciones, migraciones y bloqueo optimista o pesimista.

## Decisión

- NestJS: sus módulos, la inyección de dependencias, los guards, interceptors y exception filters corresponden directamente a lo que pide B1, S2 y B3.

- TypeORM: migraciones versionadas, @VersionColumn (bloqueo optimista) y lock: { mode: 'pessimistic_write' } (pesimista) de forma nativa. Prisma se descartó porque no tiene bloqueo pesimista sin SQL crudo.

- Zod con nestjs-zod: los mismos schemas en la API y en la web (packages/shared), y el OpenAPI generado a partir de ellos.

## Consecuencias

Se usa un único lenguaje de validación en todo el sistema. TypeORM exige cuidado con synchronize (siempre false).

# ADR 0004 · Detección asíncrona con BullMQ sobre Redis

- Fecha: 18 oct 2026

- Estado: Aceptada

## Contexto

Hoy /ingest ejecuta todas las reglas de forma síncrona en cada petición (ejecutar_reglas()), lo que frena la ingesta. El CORE pide colas en memoria o Redis para las tareas asíncronas.

## Decisión

/ingest guarda, sella y responde 202, y además encola evaluar-reglas en BullMQ (Redis 7). Un proceso worker separado consume la cola. Redis también sirve de almacén para el rate limiting.

## Consecuencias

La ingesta no depende del costo de las reglas. Se agrega un proceso más (worker). Si Redis cae, los eventos igual se guardan y se sellan, y el worker reevalúa la ventana reciente al arrancar.

# ADR 0005 · Los agentes quedan fuera del monorepo TS

- Fecha: 18 oct 2026

- Estado: Aceptada

## Contexto

El CORE regula el backend y el frontend. Los agentes son clientes ligeros que corren en las máquinas vigiladas. El agente Linux (Python) ya funciona, tolera el auth.log dañado y tiene pruebas.

## Decisión

- El agente Linux se mantiene en Python y se mueve a agents/linux/. El agente Windows será PowerShell nativo (agents/windows/).

- Ambos se autentican con una llave de agente (X-Agent-Key) y envían el contrato EventoIngesta definido en packages/shared. La API lo valida con Zod, así que el contrato sigue siendo uno solo.

## Consecuencias

No se instala Node en las máquinas vigiladas. El agente conserva sus pruebas con pytest. El contrato del agente se documenta en 08-api.md.